

Про підсумки роботи житлово- комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та завдання на наступний осінньо-зимовий період

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства В. Новачка “Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та завдання на наступний осінньо-зимовий період”, виконавчий комітет міської ради відмічає, що в місті проведена відповідна робота щодо забезпечення утримання житлово-комунального господарства в належному стані під час опалювального сезону 2017-2018 років.

До експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років управляючими муніципальними компаніями було підготовлено весь житловий фонд, який перебуває в них на балансі та обслуговуванні, а це 950 будинків. Товариством з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено 110 житлових будинків. Підприємствами та організаціями, які мають на балансі відомчий житловий фонд, підготовлено 165 будинків, а також до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 348 будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. Всі балансоутримувачі виконали заплановані заходи, що дало можливість провести опалювальний сезон без зривів та аварійних ситуацій.

Аналізуючи роботу міського комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” (В. Скалій) та комунального підприємства “Південно-Західні тепломережі” (П. Возборський) в опалювальний період 2017-2018 років, варто відзначити, що незважаючи на жорсткі вимоги газопостачальних компаній до теплопостачальних підприємств, та завдяки роботам, які виконані під час реконструкції та капітального ремонту котлів, теплових мереж, технічного переоснащення котелень, опалювальний сезон розпочався своєчасно. За цей час не було порушень в наданні послуг теплопостачання та гарячого водопостачання житлового фонду і об’єктів соціального призначення.

До початку опалювального періоду підприємствами були підготовлені всі котельні та центральні теплові пункти, внутрішньобудинкові мережі теплопостачання та гарячого водопостачання. Задовільній роботі підприємств сприяла ретельна підготовка господарства до зими, що забезпечило надання послуг з теплопостачання відповідно до існуючих нормативів та дало можливість провести опалювальний сезон без нарікань мешканців міста.

Міським комунальним підприємством “Хмельницькводоканал” (В. Кавун) в осінньо-зимовий період 2017-2018 років були підготовлені всі свердловини та водопровідні станції другого підйому, створено запас заглибних насосних агрегатів, проведена промивка та дезінфекція водопровідних мереж міста, підготовлено всі каналізаційні насосні станції та мулові майданчики, що дало можливість підприємству провести опалювальний період без суттєвих порушень в наданні послуг з водопостачання та водовідведення.

Впродовж 2017-2018 років в загальноосвітніх навчальних закладах міста, закладах культури, охорони здоров’я, на об’єктах, що знаходяться в сфері управління управлінь транспорту та зв’язку, молоді та спорту був виконаний значний обсяг робіт по ремонту покрівель, водопровідно-каналізаційних мереж та опалювальних систем, що дозволило забезпечити їх надійну експлуатацію в осінньо-зимовий період.

Управлінням житлово-комунального господарства, управляючими муніципальними компаніями, комунальними підприємствами, міським комунальним підприємством “Хмельницьктеплокомуненерго”, комунальним підприємством “Південно-Західні тепломережі”, міським комунальним підприємством “Хмельницькводоканал”, департаментом освіти та науки, управліннями охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, культури і туризму, молоді та спорту, міським комунальним підприємством по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності розроблені першочергові заходи щодо підготовки житлових будинків, будівель та споруд, теплового та водопровідного господарства до роботи в опалювальний період 2018-2019 років.

На підставі викладеного, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства В. Новачка “Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та завдання на наступний осінньо-зимовий період” взяти до відома.

2. Затвердити першочергові заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років згідно з додатком.

3. До 01.10.2018 керівникам установ, підприємств та організацій міської комунальної власності забезпечити своєчасне виконання робіт з підготовки будівель та споруд до опалювального сезону 2018-2019 років.

4. Рекомендувати управителям багатоквартирних житлових будинків, керівникам товариства з обмеженою відповідальністю “Житлово-експлуатаційне об’єднання”, підприємств і організацій, які мають на балансі відомчий житловий фонд, головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до 01.10.2018 забезпечити підготовку житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

5. До 30.10.2018 директору Хмельницького комунального підприємства “Спецкомунтранс” В. Кривенчуку підготувати під’їзні дороги та дороги на полігоні твердих побутових відходів для експлуатації в осінньо–зимовий період.

6. До 01.10.2018 керівникам міського комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” В. Скалію, міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал” В. Кавуну, комунального підприємства “Південно-Західні тепломережі” П. Возборському, начальнику міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства І. Білокриницькому створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період.

7. До 01.10.2018 керівникам міського комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” В. Скалію, комунального підприємства “Південно-Західні тепломережі” П. Возборському, на обслуговуванні яких перебувають внутрішньобудинкові мережі тепло-, водопостачання, провести заміну непридатної для подальшого використання запірної арматури, завершити роботи з теплоізоляції мереж, ремонту, відновлення, промивки внутрішньобудинкових систем опалення, перевірки і забезпечення належного стану приладів обліку теплової енергії.

8. До 01.10.2018 керівникам управляючих муніципальних компаній, комунальних підприємств, департаменту освіти та науки, управлінь охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, культури і туризму, молоді та спорту вжити заходів щодо придбання в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів.

9. Рекомендувати управителям багатоквартирних житлових будинків, керівникам товариства з обмеженою відповідальністю “Житлово-експлуатаційне об’єднання”, підприємств і організацій, які мають на балансі відомчий житловий фонд, головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до 01.10.2018 вжити заходів щодо придбання в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів.

10. До 01.10.2018 начальнику управління житлово-комунального господарства В. Новачку розробити заходи щодо залучення спеціалізованої техніки підприємств та організацій всіх форм власності на боротьбу зі сніговими заметами та закріпити їх за вулицями, які не обслуговують комунальні підприємства.

11. Управляючим муніципальним компаніям активізувати просвітницьку роботу з мешканцями, щодо можливості участі в Програмі співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2017-2022 роки.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука, заступника міського голови Г. Мельник.

Міський голова О. Симчишин

**Додаток**

до рішення виконавчого комітету

від 10.05.2018 №336 №

**Першочергові заходи**

**з підготовки житлово-комунального господарства**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Перелік заходів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Строки**  **виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Управління житлово-комунального господарства** | | | | |
| **Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії “Центральна”,**  **“Проскурівська”, “Південно-Західна”, “Дубове”, “Заріччя”, “Озерна”, “Будівельник”** | | | | |
| 1. | Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності | буд. | 956 | до 20.09.2018р. |
| 2. | Виконати промивку систем центрального опалення | шт. | 2 | до 10.09.2018 р. |
| 3. | Відремонтувати покрівлі: | м2 | 5803 | до 01.10.2018 р. |
|  | м’які | м2 | 5043 | до 01.10.2018 р. |
|  | шиферні | м2 | 716 | до 01.10.2018 р. |
|  | металеві | м2 | 44 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі будинків: | шт. | 65 | до 15.09.2018 р. |
|  | - системи гарячого водопостачання | буд. | 15 | до 15.09.2018 р. |
|  | - системи холодного водопостачання | буд. | 39 | до 15.09.2018 р. |
| 5. | Відремонтувати теплоізоляцію | мп | 170 | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Відремонтувати елеваторні вузли | шт. | 31 | до 25.09.2018 р. |
| 7. | Виконати ремонт димарів | шт. | 44 | до 01.10.2018 р. |
| 8. | Виконати ремонт вхідних та підвальних дверей | шт. | 108 | до 01.10.2018 р. |
| 9. | Виконати ремонт підїздів | шт. | 220 | до 01.10.2018 р. |
| 10. | Виконати ремонт швів стінових панелей | мп | 1888 | до 30.09.2018 р. |
| 11. | Засклити вікна на сходових клітках | м2 | 615 | до 25.09.2018 р. |
| 12. | Замінити труби центрального опалення | мп | 30 | до 25.09.2018 р. |
| 13. | Замінити каналізаційні труби | мп | 1079 | до 01.10.2018 р. |
| 14. | Замінити водопровідні труби | мп | 1088 | до 25.09.2018 р. |
| 15. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 334 | до 01.10.2018 р. |
| 16. | Підготувати інвентар для прибирання снігу та льоду:  -лопати  -віники  -льодоруби | шт.  шт.  шт. | 208  13200  163 | до 20.09.2018 р. |
| 17. | Виконати герметизацію інженерних вводів | шт. | 64 | до 10.09.2018 р. |
| 18. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 17 | до 01.10.2018 р. |
| **Міське комунальне аварійно-технічне підприємство**  **житлово-комунального господарства** | | | | |
| 1. | Підготувати автомобільний транспорт до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 3 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Створити запас піщано-соляної суміші для посипки території підприємства та під’їзних шляхів | тонн | 0,5 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Створити резерв необхідних матеріалів для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах житлових будинків | тис. грн | 5,0 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів в межах місячної норми споживання | тонн | 0,6 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Провести технічне обслуговування системи опалення адміністративного та інших приміщень підприємства | од. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Провести перевірку димових каналів в житлових будинках |  | згідно графіків | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Провести перевірку вентиляційних каналів в житлових будинках |  | згідно графіків | до 01.10.2018 р. |
| 8. | Виконати роботи по ущільненню гаражних воріт боксів | шт. | 2 | до 01.10.2018 р. |
| Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | | | | |
| 1. | Підготувати снігоочисну техніку для очистки доріг від снігу | шт. | 21 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Заготовити протиожеледну суміш | тис. тонн | 15,5 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Підготувати пересувну установку “Багела” для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Заготовити скол для роботи установки “Багела” в осінньо-зимовий період | тонн | 100 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш | тонн | 100 | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки по розчищенню вулиць від снігових заметів | літрів | 3000 дизпаливо  600 бензин | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Заготовити:  - лопати  -віники  - льодоруби | шт. | 60  1000  60 | до 20.10.2018 р. |
| **Спеціалізоване комунальне підприємство «Міськсвітло»** | | | | |
| 1. | Провести ревізію, фарбування шаф  I-170, підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 125 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Провести ремонт транспортних заходів до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 7 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів  м3 | 700 бензин  1000 газ | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Провести ревізію та прочистку систем опалення та всіх електромереж в приміщеннях | шт. | 2 | до 01.10.2018 р. |
| **Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста** | | | | |
| 1. | Провести ремонт криниць в місті | шт. | 85 | згідно графіка |
| 2. | Провести ревізію системи опалення та всіх електромереж в приміщеннях | шт. | 6 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Провести підготовку техніки до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 7 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Провести підготовку теплиці до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпал.  800 бензин | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 150 | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Заготовити:  - лопати  -віники  - льодоруби | шт. | 50  700  50 | до 01.10.2018 р. |
| Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» | | | | |
| 1. | Провести ревізію системи опалення майстерні по ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Провести ревізію всіх електромереж в майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів |  |  | постійно |
| 4. | Заготовити землю для проведення пошарової пересипки на міському полігоні ТПВ | м3 | 4000 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпаливо  1500 бензин | до 01.10.2018 р. |
| **Спеціалізоване комунальне підприємство “Хмельницька міська ритуальна служба”** | | | | |
| 1. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 50 | до 20.10.2018 р. |
| 2. | Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 5 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста | тонн | 30 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 300 дизпал.  300 бензин | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Заготовити:  - лопати  - віники  - льодоруби | шт. | 30  600  30 | до 01.10.2018 р. |
| **Комунальне підприємство “Парки та сквери міста Хмельницького”** | | | | |
| 1. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 3 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Заготовити:  - лопати  -віники  - льодоруби | шт. | 15  500  5 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 200 дизпаливо  80 бензин | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 30 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана | шт. | 2 | до 01.10.2018 р. |
| **Міське комунальне підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго”** | | | | |
| 1. | Замінити теплові мережі підприємства на попередньо ізольовані труби | мп | 9100 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котлах підприємства | шт. | 52 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Відновити ізоляцію теплових мереж | м² | 340 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Замінити теплову мережу на вул. Зарічанській, 14 до ТК52 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø219 мм | мп | 322 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Прибузькій від ТК146 до ТК149 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø159 мм | мп | 168 | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Гречка від ТК1 до ТК15 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø159 мм | мп | 498 | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Гречка від ТК1.5 до ТК1.6 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø133 мм | мп | 48 | до 01.10.2018 р. |
| 8. | Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Гречка від ТК1.6 до ТК1.6.1 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø89 мм | мп | 80 | до 01.10.2018 р. |
| 9. | Виконати реконструкцію теплової мережі житлового будинку № 8/1 на вул. Кармелюка від ТК5.5 до ТК5.4 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø108 мм | мп | 226 | до 01.10.2018 р. |
| 10. | Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Гастелло від ТК6 до ТК9.1 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø273 мм | мп | 313 | до 01.10.2018 р. |
| 11. | Замінити тепломережу на вул. Шевченка ("Сільпо") від ТК53 до ТК54 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø273 мм | мп | 180 | до 01.10.2018 р. |
| 12. | Заміна теплової мережі на вул. Соборній ("Дитячий світ") від ТК80 до ТК81 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø273 мм | мп | 116 | до 01.10.2018 р. |
| 13. | Виконати реконструкцію центрального теплового пункту житлового будинку №25 на вул. Проскурівського підпілля під котельню | шт. | 2 | до 01.10.2018 р. |
| 14. | Виконати капітальний ремонт теплової мережі на вул. Кармелюка від ТК27 до ТК33 із заміною труб на попередньо ізольовані Ø273 мм | шт. | 14 | до 01.10.2018 р. |
| 15. | Виконати реконструкцію котельні на вул. Сковороди, 11 | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 16. | Виконати реконструкцію центрального теплового пункту на вул. Прибузькій, 6 під котельню | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 17. | Виконати капітальний ремонт котла КВГМ-20 Ст№2 в котельні на вул. Водопровідній, 48 (заміна конвективної частини) | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 18. | Виконати реконструкцію теплової мережі житлового будинку № 8 на вул. Зарічанській із заміною труб на попередньо ізольовані Ø273 мм | мп | 252 | до 01.10.2018 р. |
| 19. | Виконати технічне переоснащення когенераційної установки в котельні на вул. Водопровідній, 48 | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 20. | Виконати технічне переоснащення когенераційної установки в котельні на вул. Свободи, 44 | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 21. | Виконати реконструкцію насосного парку в котельні на вул. Бандери, 32/1 | шт. | 6 | до 01.10.2018 р. |
| **Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі»** | | | | |
| 1. | Виконати поточний ремонт КГУ № 1 та КГУ № 2 | шт. | 2 | до 01.09.2018 р. |
| 2. | Виконати поточний ремонт котлів | шт. | 33 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Виконати поточний ремонт ЦТП | шт. | 15 | до 01.09.2018 р. |
| 4. | Виконати еколого-режимну наладку котлів | шт. | 33 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Виконати технічне опосвідчення водогрійних котлоагрегатів | шт. | 9 | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Виконати модернізацію станції підкачки Т1 на вул. Кам’янецькій, 102 | шт. | 1 | до 01.06.2018 р. |
| 7. | Переобладнати теплові мережі від ТК452 до ТК462 на вул. Інститутській | мп | 136 | до 01.09.2018 р. |
| 8. | Виконати реконструкцію теплової мережі від ТК9 до нежитлового приміщення на вул. Курчатова, 1А | мп | 226 | до 01.09.2018 р. |
| 9. | Виконати технічне переоснащення котла ТВГ-8 в котельні на вул. Тернопільській, 14/3 | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 10. | Встановити мережні насоси в котельнях на вул. Північній, вул. Хотовицького, 4/1 | шт. | 2 | до 01.07.2018 р. |
| 11. | Виконати наладку гідравлічного режиму теплових мереж | км | 69 | до 01.10.2018 р. |
| 12. | Виконати ремонт теплоізоляції на трубопроводах житлових будинків | шт. | 12 | до 01.10.2018 р. |
| 13. | Виконати ремонт внутрішньобудинкових систем опалення та ГВП | буд. | 76 | до 01.10.2018 р. |
| 14. | Виконати гідропневматичну промивку системи опалення | буд. | 8 | до 01.10.2018 р. |
| **Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал»** | | | | |
| 1. | Виконати планові ремонтні роботи з підготовки свердловин до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 30 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Підготовити водопровідні станції ІІ підйому до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 9 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста | км | 625,9 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Виконати ремонт та заміну пожежних гідрантів | шт. | 25 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин | шт. | 8 | до 01.10.2018 р. |
| 6. | Виконати заміну і ремонт зношеної запірної та регулюючої арматури на мережах водопроводу | шт. | 20 | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Виконати капітальний ремонт та заміну аварійних ділянок водопроводу | м | 1200 | до 01.10.2018 р. |
| 8. | Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів із заміною люків та благоустрій прилеглих до них територій | шт. | 20 | до 01.10.2018 р. |
| 9. | Виконати планові ремонтні роботи на каналізаційних насосних станціях | шт. | 25 | до 01.10.2018 р. |
| 10. | Виконати очистку мулових майданчиків | шт. | 16 | до 01.10.2018 р. |
| 11. | Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС | шт. | 5 | до 01.10.2018 р. |
| 12. | Виконати ремонт колодязів та замінити люки на каналізаційних мережах | шт. | 35 | до 01.10.2018 р. |
| 13. | Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС | шт. | 5 | до 01.10.2018 р. |
| 14. | Виконати ремонт автотракторної техніки | шт. | 20 | до 01.10.2018 р. |
| 15. | Підготовити теплові пункти на ВНС, КНС та КОС до опалювального сезону | шт. | 5 | до 01.10.2018 р. |
| 16. | Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів | шт. | 4 | до 01.10.2018 р. |
| Управління культури і туризму | | | | |
| 1. | Виконати капітальний ремонт бібліотеки №6 на вул. Профспілковій, 110)  -заміна вікон  -заміна дверей | шт.  шт. | 5  1 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Виконати часткове утеплення фасаду клубу мікрорайону Книжківці на вул. Карбишева, 1 | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Виконати ревізію, ремонт запірної арматури, теплоізоляції трубопроводів, гідравлічне випробування трубопроводів та внутрішніх систем опалення | кількість закладів | 29 | до 01.09.2018 р. |
| Управління транспорту та звязку | | | | |
| 1. | Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту щодо безпеки руху в зимовий період |  | згідно графіків | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Провести перевірку технічного стану транспорту для роботи в осінньо-зимовий період |  | згідно графіків | до 01.10.2018 р. |
| 3. | Забезпечити контроль за станом небезпечних відрізків доріг |  | постійно | впродовж осінньо-зимового періоду |
| 4. | Проводити контроль за очищенням зупинок громадського транспорту від снігу та ожеледиці та посипання їх піщано-соляною сумішшю |  | постійно | впродовж осінньо-зимового періоду |
| **Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»** | | | | |
| 1. | Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 121 | до 01.11.2018 р. |
| 2. | Виконати середній ремонт тролейбусів | шт. | 12 | до 01.11.2018 р. |
| 3. | Виконати середній ремонт контактної мережі | км | 1,5 | до 01.11.2018 р. |
| 4. | Підготувати котельню до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Придбати нові автошини для рухомого складу тролейбусів та автобусів | шт. | 480 | до 01.11.2018 р. |
| 6. | Заготовити тверде паливо | м3 | 1188 | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Заготовити пісок | тонн | 39 | до 01.09.2018 р |
| 8. | Забезпечити впровадження енергозберігаючих світильників:  - внутрішні  - зовнішні | шт.  шт. | 345  9 | до 01.11.2018 р. |
| **Управління молоді і спорту** | | | | |
| 1. | Виконати заміну, ремонт та перевірку лічильників електроенергії, води та газу  - електролічильники  - лічильники води  - лічильники газу  - теплові лічильники | шт.  шт.  шт.  шт. | 4  21  4  4 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Провести роботи з облаштування протипожежних кутків та ремонту протипожежних засобів:  - протипожежних кутків  - перевірка вогнегасників  - закупівля вогнегасників | шт.  шт.  шт. | 30  95  12 | до 01.09.2018 р. |
| 3. | Провести перевірку газових сигналізаторів:  - шаховий клуб на вул. Проскурівській, 66  - стрілецький тир на вул. Березневій, 1 | шт.  шт. | 1  2 | до 30.09.2018 р. |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів котелень ДЮСШ№2, шахового клубу на вул. Проскурівській, 66, стрілецького тиру на вул. Березневій, 1 | шт.  шт. | 1  2 | до 30.09.2018 р. |
| 5. | Укомплектувати господарські кутки технічними засобами прибирання в зимовий період (снігові лопати, віники, скребки)  - господарських кутків | шт. | 25 | до 30.09.2018 р. |
| 6. | Встановити доводчики на вхідні двері будівель на вул. Спортивній, 16, вул. Прибузькій, 3/1 (ДЮСШ№3). | шт. | 2 | до 01.09.2018 р. |
| 7. | Заготовити піщано-соляну суміш для посипання території Хмельницьких ДЮСШ та центрів | тонн | 10 | до 01.10.2018 р. |
| 8. | Проведення робіт по утепленню вікон в приміщеннях Хмельницьких ДЮСШ та центрів | шт. | 29 | до 01.09.2018 р. |
| 9. | Провести ремонт в Хмельницьких ДЮСШ та центрах :  - дверей  - вікон | шт.  шт. | 5  10 | до 30.09.2018 р. |
| 10. | Провести діагностику та усунути недоліки в системі опалення СКЦ “Плоскирів” на вул. Курчатова, 90  Виконати ремонт даху приміщення СКЦ «Плоскирів» | шт. м2 | 1  380 | до 01.10.2018 р. |
| 11. | Виконати ремонт системи водовідведення дощової води з території автостоянки ДЮСШ №3 на вул. Прибузькій, 3/1 | мп | 85 | до 01.10.2018 р. |
| **Управління охорони здоров’я** | | | | |
| 1. | Виконати капітальний ремонт варочного цеху першого поверху харчоблоку міської дитячої лікарні на вул. Разіна, 1 | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 2. | Виконати капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку міської дитячої лікарні на вул. Разіна, 1 | шт. | 1 | до 01.07.2018 р. |
| 3. | Виконати реконструкцію частини корпусу поліклініки дитячої лікарні під відділення стоматології на вул. Разіна, 1 | шт. | 1 | до 01.08.2018 р. |
| 4. | Виконати капітальний ремонт приміщень хірургічного відділення 5 поверху міської дитячої лікарні на вул. Разіна, 1 | шт. | 1 | до 01.12.2018 р. |
| 5. | Виконати монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації в міській дитячій лікарні | шт. | 1 | до 01.07.2018 р. |
| 6. | Виконати капітальний ремонт міжповерхових стояків водопостачання та водовідведення лівого крила головного корпусу міської дитячої лікарні | шт. | 1 | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Виконати капітальний ремонт м’якої покрівлі нежитлового приміщення будівлі центру ПМСД №2 на вул. Курчатова, 1 ПМСД №2 | шт. | 1 | до 01.07.2018 р. |
| 8. | Виконати капітальний ремонт амбулаторії на вул. Зарічанській, 30 ПМСД №2 | шт. | 1 | до 01.07.2018 р. |
| 9. | Виконати поточний ремонт амбулаторії на вул. Залізняка, 14 ПМСД №2 | шт. | 1 | до 01.07.2018 р. |
| 10. | Виконати капітальний ремонт ЛОР - відділення Хмельницької міської лікарні | шт. | 1 | до 01.12.2018 р. |
| 11. | Виконати капітальний ремонт відділення неврології Хмельницької міської лікарні на прв. Проскурівському, 1 | шт. | 1 | до 01.12.2018 р. |
| 12. | Виконати монтаж та установку пожежної сигналізації в корпусі №3 Хмельницької міської лікарні на прв Проскурівському, 1 | шт. | 1 | до 01.09.2018 р. |
| 13. | Виконати монтаж та установку пожежної сигналізації в корпусі №4 Хмельницької міської лікарні на прв Проскурівському, 1 | шт. | 1 | до 01.06.2018 р. |
| 14. | Виконати капітальний ремонт частини приміщення корпусу №4 (гемодіаліз) в Хмельницькій міській лікарні | шт. | 1 | до 01.06.2018 р. |
| 15. | Виконати капітальний ремонт фасаду корпусу №1 в Хмельницькій міській лікарні | шт. | 1 | до 01.11.2018 р. |
| 16. | Виконати просочення горища корпусу №1 Хмельницької міської лікарні | шт. | 1 | до 01.09.2018 р. |
| 17. | Виконати монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації в Хмельницькому міському перинатальному центрі | шт. | 1 | до 01.06.2018 р. |
| 18. | Виконати реконструкцію вентиляційної системи в Хмельницькій міській поліклініці №4. | шт. | 1 | до 01.07.2018 р. |
| Департамент освіти та науки | | | | |
| 1. | Замінити дерев`яні віконні блоки на металопластикові | шт. | 30 | до 01.11.2018 р. |
| 2. | Утеплити фасади 3 закладів дошкільної освіти (№ 29; № 37; № 54).  Утеплити фасади 2 закладів загальної середньої освіти (ЗОШ №14; СЗОШ №15) | м2 | 5380 | до 01.09.2018 р. |
| 3. | Виконати ремонт санітарних вузлів у навчальних закладах | шт. | 8 | до 01.10.2018 р. |
| 4. | Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії | шт. | 12 | до 01.10.2018 р. |
| 5. | Виконати ремонт покрівель у навчальних закладах | м2 | 2975 | до 01.09.2018 р. |
| 6. | Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури | - | Усі заклади освіти | до 01.10.2018 р. |
| 7. | Замінити аварійні ділянки мереж водопостачання та опалення | мп | 460 | до 01.11.2018 р. |
| 8. | Замінити аварійні ділянки каналізаційної мережі | мп | 78 | до 01.10.2018 р. |
| 9. | Заготовити для закладів освіти:  - картоплі  - овочів та фруктів | тонн  тонн | 200  112,2 | до 01.09.2018 р.  до 01.09.2018 р. |
| **Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності** | | | | |
| 1. | Виконати повірку теплового лічильника на вул. Кам’янецькій, 2. | шт. | 1 | 15.08.2018р. |
| 2. | Виконати профілактичний ремонт теплових вузлів на :вул. Подільській, 10/1, вул. Проскурівській, 4/3,  вул. Кам’янецькій, 2,  вул. Інститутській, 5. | шт. | 4 | 01.08.2018р.  01.09.2018р.  15.08.2018р.  01.09.2018р. |
| 3. | Виконати ремонт сходів навул. Інститутській, 5. | м3 | 20 | 01.08.2018р. |

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

Начальник управління житлово-комунального господарства В. Новачок