|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_47\_\_\_\_\_ Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів   (КПКВК МБ)                       (найменування головного розпорядника)  2. 4710000 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів            (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)  3. 4716320\_ 6320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань           (КПКВК МБ)       (КФКВК)1             (найменування бюджетної програми)  4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 500,0 |  |  | 25,2 | 25,2 |  | 474,8 | 474,8 |

|  |
| --- |
| 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4716320 | 6324 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4716310 |  | Завдання:  Забезпечення будівництва житла для окремих категорій населення |  | 500,0 | 500,0 |  | 25,2 | 25,2 |  | 474,8 | 474,8 | Будівництво житлового будинку для учасників АТО по пр.Миру,102/4 В ( в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації): одержувач коштів КП «Хмельницькбудзамовник». Кошти неосвоєні в повному обсязі через тривале узгодження завдання на проектування та підготовку вихідних даних для проектування |
|  |  |  | Усього |  | 500,0 | 500,0 |  | 25,2 | 25,2 |  | 474,8 | 474,8 |  |

|  |
| --- |
| 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016-2017 роки |  | 500,0 | 500,0 |  | 25,2 | 25,2 |  | 474,8 | 474,8 | Будівництво житлового будинку для учасників АТО по пр.Миру,102/4 В ( в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації): одержувач коштів КП «Хмельницькбудзамовник». Кошти неосвоєні в повному обсязі через тривале узгодження завдання на проектування та підготовку вихідних даних для проектування. |
| Усього |  | 500,0 | 500,0 |  | 25,2 | 25,2 |  | 474,8 | 474,8 |  |

|  |
| --- |
| 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4716320 | Надання допомоги у вирішенні житлових питань |  |  |  |  |  |
|  |  | Показники затрат  Обсяг видатків на будівництво | Тис.грн. | розрахунок | 500,0 | 25,2 | 474,8 |
|  |  | Показники продукту  Кількість об’єктів | Шт. | Рішення сесії | 1 |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Кошти неосвоєні в повному обсязі через тривале узгодження завдання на проектування та підготовку вихідних даних для проектування. | | | | | |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 4716324 |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 25,2 | 25,2 |  |  |  | |
|  | Інвестиційний проект Будівництво житлового будинку для учасників Ато по пр.Миру, 102/4 В (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 4716324 |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 25,2 | 25,2 |  |  |  | |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кошти неосвоєні в повному обсязі через тривале узгодження завдання на проектування та підготовку вихідних даних для проектування. | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управління капітального будівництва | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Т.М.Поліщук\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_В.М.Гаман\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом  
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)