Додаток

до рішення виконавчого комітету

від ____________№ ________

План заходів

з покращення стану річок Плоскої та Південний Буг

| № з/п | Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Оцінка поточного стану |  |  |  |
| 1 | Проведення моніторингу якості води в річках Плоска, Південний Буг (фізико-хімічні показники, бактеріологічний аналіз, флора, фауна) | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, КП «Парки і сквери міста Хмельницького» | 2026 - 2027 |
| 2 | Розроблення Програми моніторингу якості поверхневих вод Хмельницької міської територіальної громади | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2026-2027 |
| 3 | Проведення комплексного дослідження, розроблення рекомендацій з відновлення річки Плоскої | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2025-2026 |
| 5 | Моніторинг якості води Хмельницького водосховища на р. Південний Буг (пляж) в купальний сезон | КП «Парки і сквери міста Хмельницького» | Щорічно під час купального сезону |
| 6 | Здійснення наукового дослідження стану поверхневих вод Хмельницької міської територіальної громади та тенденції до його змін за період 2000-2025 роки | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2026-2027 |
| 7 | Дослідження малих приток річки Плоска (Немийка та ін.) та Південного Бугу, а також інших малих водотоків, розташованих у межах міста, частина яких каналізована під забудовою, для встановлення їх фактичного гідрологічного та екологічного стану. | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2027-2030 |
| 8 | Створення мапи водних об’єктів та гідроспоруд громади на геопорталі Хмельницької міської ради. Наповнення геопорталу даними щодо водних ресурсів. | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, ХМКП «Хмельницькінфоцентр» | 2026-2027 |
| Ідентифікація основних джерел забруднення |  |  |  |
| 9 | Обстеження наявних мереж зливової каналізації (оглядових колодязів, водовипусків у водойми тощо) на предмет несанкціонованих врізок, пропускної спроможності, стічні води з яких потрапляють до річок Південний Буг та Плоска. Вжиття заходів щодо ліквідації несанкціонованих скидів в зливову каналізацію. | Робоча група з питань виявлення та ліквідації самовільних підключень господарсько-побутових стоків до мережі зливової каналізації, припинення скидання неочищених стічних вод у водойми міста | 2026 |
| 10 | Розробка схеми міської мережі зливової каналізації з урахуванням наявних мереж, у тому числі тих, що не обслуговуються комунальним підприємством. Створення електронної мапи. | Управління комунальної інфраструктури КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, ХМКП «Хмельницькінфоцентр» | 2026-2028 |
| 11 | Інвентаризація автомийок міста на предмет наявності договору на прийом стоків до мережі МКП Хмельницькводоканал | Робоча група з питань виявлення та ліквідації самовільних підключень господарсько-побутових стоків до мережі зливової каналізації, припинення скидання неочищених стічних вод у водойми міста | До 09.2026 |
| 12 | Ідентифікація потенційних джерел індустріально-промислового забруднення. Проведення роботи з підприємствами/ установами / організаціями, які скидають стічні води в каналізаційну мережу міста з перевищенням ГДК, щодо впровадження заходів для зниження концентрацій забруднюючих речовин (будівництво локальних очисних установок, зміна технологічного процесу тощо) відповідно до вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення | МКП Хмельницькводоканал | 2026 |
| Покращення екологічного, санітарного стану та збереження прибережних зон |  |  |  |
| 13 | Виготовлення документації з встановлення меж прибережних захисних смуг річок Плоска та Південний Буг. Винесення меж прибережних захисних смуг річок Плоска та Південний Буг в натурі (на місцевості) | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2025-2027 |
| 14 | Забезпечення дотримання меж прибережної захисної смуги при наданні земельних ділянок, заборона нової забудови в заплавах та прибережних смугах річок | Управління земельних ресурсів, Управління архітектури та містобудування, Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | Постійно |
| 15 | Здійснення контролю за цільовим призначенням та використанням земель водного фонду | Управління земельних ресурсів, Управління архітектури та містобудування, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | Постійно |
| 16 | Заліснення та озеленення прибережних зон річок | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Управління комунальної інфраструктури КП по зеленому будівництву та благоустрою, КП «Парки і сквери м. Хмельницького» | 2027 - 2029 |
| 17 | Здійснення заходів з утримання прибережних захисних смуг, в т.ч. викошування борщівника Сосновського | Управління комунальної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою, КП «Парки і сквери м. Хмельницького», старостати | Постійно |
| 18 | Здійснення заходів з біологічної меліорації (зариблення водойм, внесення водоростей хлорелли, вапнування) | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, КП «Парки і сквери м. Хмельницького» | 2026-2030 |
| 19 | Здійснення заходів та робіт з прокладання каналізаційних споруд та мереж в неканалізованих районах міста, де стоки без очистки потрапляють у Південний Буг (Дальні Гречани, Центральна частина міста, Дубове (район обласної лікарні), включаючи геодезичні вишукування, та розробку проєктно-кошторисної документації | Управління комунальної інфраструктури, МКП Хмельницькводоканал | 2026-2030 |
| 20 | Відновлення проточності річок Південний Буг, Плоска та Кудрянка (реалізація проєктів з розчистки русел річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска) | Управління комунальної інфраструктури | 2026-2030 |
| 21 | Відновлення проточності каналів і водойм в парку ім. Чекмана | КП «Парки і сквери міста Хмельницького», | 2026-2030 |
| 22 | Виявлення та ліквідація джерел забруднення поверхневих вод, стихійних сміттєзвалищ в прибережних зонах річок Плоска та Південний Буг | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Управління комунальної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою, старостати, Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області | Постійно |
| 23 | Придбання спецтехніки, обладнання для очищення водойм, водовідвідних каналів | КП «Парки і сквери міста Хмельницького», КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг | 2026-2030 |
| 24 | Створення відповідної структури (комунального підприємства /відділу) з управління водними ресурсами та утримання гідротехнічних споруд на території м. Хмельницького та Хмельницької міської територіальної громади | Хмельницька міська рада Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2026 |
| 25 | Моніторинг дотримання режимів роботи найбільших водних об’єктів, які впливають на водність річок Плоска та Південний Буг, забезпечення санітарного попуску води на водних об’єктах (ставок за межами с. Водички, Малашивецьке водосховище, Шаровецьке водосховище «Царське озеро», Хмельницьке водосховище) | Власники/ користувачі /балансоутримувачі гідроспоруд, Користувачі водних об’єктів, Структурний підрозділ (комунальне підприємство /відділ) з управління водними ресурсами та утримання гідротехнічних споруд на території громади, РОВР в Хмельницькій області | 2026-2030 |
| 26 | Проведення спільної наради із власниками/користувачами/орендарями водних об’єктів та гідроспоруд щодо дотримання законодавства в частині використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Управління земельних ресурсів, Управління комунальної інфраструктури, РОВР в Хмельницькій області, Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області, Власники/користувачі/орендарі водних об’єктів та гідроспоруд | 2026 |
| Освітня та інформаційна кампанія |  |  |  |
| 27 | Проведення уроків, лекцій, семінарів у навчальних закладах громади про важливість охорони річок. | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Департамент освіти на науки | Постійно |
| 28 | Встановлення інформаційних стендів у зонах відпочинку вздовж річок з правилами поводження на природі | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Управління комунальної інфраструктури, КП «Парки і сквери міста Хмельницького» | 2027 - 2028 |
| 29 | Висвітлення проведеної роботи з реалізації заходів покращення стану річок на сайті ХМР, соціальних мережах | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2026 - 2030 |
| 30 | Співпраця з громадськими організаціями, екологічними ініціативами, проведення спільних акцій в тому числі з прибирання | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Управління комунальної інфраструктури | 2026-2030 |
| 31 | Співпраця із сусідніми громадами в частині збереження та відновлення поверхневих водних ресурсів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2026-2027 |

Заступник міського голови 	Михайло КРИВАК

В.о. начальника управління

з питань екології та контролю за благоустроєм 		Владислав ПУКАС