Додаток до рішення виконавчого комітету
міської ради
від_13.11.2025__№_1542

Середньостроковий план
пріоритетних публічних інвестицій Хмельницької міської територіальної
громади на
2026-2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України, з урахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294, та листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25 липня 2025 року № 3502-05/50244-06 «Щодо формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)».

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – Програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування;

Сфера дії середньострокового плану охоплює публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм в Хмельницькій міській територіальній громаді. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених російською збройною агресією проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом інвестиційної політики та міжнародного співробітництва Хмельницької міської ради на підставі пропозицій виконавчих органів Хмельницької міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Хмельницької міської ради, та схвалений Місцевою інвестиційною радою.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на які можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Хмельницької міської територіальної громади є:

- Безпечний та сучасний простір для життя і розвитку;

- Соціальна інтеграція та якість життя;

- Економічне зростання та інноваційність;

- Екологічна безпека і кліматична стійкість;

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку Хмельницької міської територіальної громади. Їх реалізація передбачає забезпечення населення громади укриттями, якісними послугами, зокрема освітніми, з охорони здоров’я, адміністративними, комунальними, транспортними, соціальними тощо, раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться у середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Перелік галузей (секторів) для публічного інвестування включених до цього плану з 11 галузей (секторів):

- Освіта і наука;

- Громадська безпека;

- Охорона здоров’я;

- Культура та інформація;

- Фізична культура і спорт;

- Економічна діяльність;

- Соціальна сфера;

- Транспорт;

- Муніципальна інфраструктура та послуги;

- Публічні послуги та пов’язана з ними цифровізація;

- Довкілля;

Галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів  освіти, покращення їх безпеки, забезпечення якості та доступності освіти та забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти.

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на розвиток мережі захисних споруд цивільного захисту.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на забезпечення доступу до якісної медичної допомоги, розбудову й модернізацію медичної інфраструктури та забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням.

Сектор (галузь) «Культура та інформація» спрямований на відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг та збереження об’єктів культурної спадщини шляхом створення сучасних культурних просторів.

Сектор (галузь) «Фізична культура і спорт» спрямований на розвиток спортивної інфраструктури міста та забезпечення доступу до якісних та безпечних занять спортом.

Сектор (галузь) «Економічна діяльність» спрямований на розвиток інфраструктури індустріального парку.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на розвиток забезпечення соціальних послуг для мешканців громади, в тому числі для дітей, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб, забезпечення реабілітаційних послуг для окремих груп населення.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на розвиток та модернізацію міської транспортної інфраструктури, модернізацію систем міського електротранспорту та ремонт інфраструктури автомобільних доріг.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на створення безбар’єрного середовища, розроблення комплексного плану просторового розвитку території, розвиток об’єктів благоустрою, модернізацію систем водопостачання і водовідведення, теплопостачання та управління побутовими відходами.

Сектор (галузь) «Публічні послуги та пов’язана з ними цифровізація» спрямований на розвиток центрів надання адміністративних послуг.

Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на управління водними ресурсами та спостереження за якістю атмосферного повітря.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формують підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах орієнтованого розподілу бюджетних коштів за рахунок усіх джерел наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування, що потребують залучення додаткового фінансового ресурсу, наведено у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалося відділом інвестиційної політики та міжнародного співробітництва на основі пропозицій виконавчих органів міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими програмами, а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Виконавчими органами Хмельницької міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу інвестиційної політики та міжнародного співробітництва 21 пропозицію до середньострокового плану, що містили 57 (п’ятдесят сім) напрямів для публічного інвестування, з них 48 (сорок вісім) визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 9 (дев’ять) напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

гривень

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026-2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 255 751 832 | 830 458 141 | 916 036 398 | 2 002 246 371 |
| Кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій | 669 135 189 | 444 570 163 | 444 570 163 | 1 558 275 515 |
| Міжбюджетні трансферти | 144 000 000 | 278 100 000 | 324 000 000 | 746 100 000 |
| Інші джерела | 910 149 949 | 821 260 464 | 423 216 800 | 2 094 627 213 |
| Всього | 1 979 036 970 | 2 374 388 768 | 2 147 823 361 | 6 501 249 099 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на галузі (сектори) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

гривень

| Галузь (Сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 153 444 042 | 464 476 880 | 354 002 273 | 971 923 195 |
| Громадська безпека | 108 560 180 | 56 016 110 | 25 274 340 | 189 850 630 |
| Охорона здоров’я | 143 444 840 | 208 082 300 | 161 460 520 | 512 987 660 |
| Культура та інформація | 30 438 550 | 75 201 500 | 131 416 290 | 237 056 340 |
| Фізична культура і спорт | 52 121 000 | 168 554 000 | 224 954 000 | 445 629 000 |
| Економічна діяльність | 75 000 000 | 102 871 210 | 60 000 000 | 237 871 210 |
| Соціальна сфера | 164 972 330 | 206 934 770 | 187 000 000 | 558 907 100 |
| Транспорт | 613 496 896 | 319 171 055 | 267 819 715 | 1 200 487 666 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 618 103 332 | 751 580 943 | 712 396 223 | 2 082 080 498 |
| Публічні послуги та пов’язана з ними цифровізація | 6 455 800 | 7 000 000 | 8 000 000 | 21 455 800 |
| Довкілля | 13 000 000 | 14 500 000 | 15 500 000 | 43 000 000 |
| Загальний результат | 1 979 036 970 | 2 374 388 768 | 2 147 823 361 | 6 501 249 099 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Хмельницькій міській територіальній громаді.

Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування бюджетних ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку Хмельницької міської територіальної громади.  Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

У подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеними Середньостроковим планом, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок різних джерел.

Заступник міського голови 							Михайло КРИВАК

В.о. начальника відділу інвестиційної

політики та міжнародного співробітництва				Інна ПАЛІЙ

Додаток 1

до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 411 951 700 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення стану інфраструктури закладів освіти | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти для надання якісних освітніх послуг | Шкільна освіта | Частка закладів освіти, в яких буде проведено капітальний ремонт/ реконструкцію (%) | 68 | 81,5 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.3. Енергоефективність і відновлювальна енергетика |
| Модернізація інфраструктури закладів дошкільної та загальної середньої освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефективності | Зменшення витрат енергії, підвищенні енергоефективності та зниженні негативного впливу на довкілля, раціональне використання ресурсів | Дошкільна освіта, Шкільна освіта | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких буде проведено утеплення (од.) | 23 | 25 |  |
|  |  |  | Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких буде проведено утеплення (од.) | 5 | 10 |  |
|  |  |  | Частка утеплених закладів із виконанням заходів енергозбереження (%) | 25 | 32 |  |
| Забезпечення протипожежної безпеки у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах освіти шляхом встановлення та модернізації систем пожежної сигналізації, оповіщення про надзвичайні ситуації та управління евакуацією, що забезпечить належний рівень протипожежного захисту учасників освітнього процесу. | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, в яких встановлено систему пожежної сигналізації (од.) | 119 | 124 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.3. Інноваційна та доступна освіта. Національна ідентичність та молодь як ресурс розвитку |
|  |  |  | Частка закладів освіти, які потребують заміни системи пожежної сигналізації (%) | 60 | 44 |  |
| Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної | Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними цифровими засобами | Шкільна освіта | Частка закладів загальної середньої освіти, в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази (%) | 61 | 97,5 |  |
| Забезпечення закладів навчально-практичними центрами сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | Професійна освіта, Спеціалізована освіта | Кількість навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти (од.) | 5 | 11 |  |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Шкільна освіта | Частка навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти (%) | 14,6 | 81,1 |  |
|  |  |  | Кількість обладнаних кабінетів (од.) | 27 | 150 |  |
|  |  |  | Відсоток шкіл, що пілотують реформу профільної середньої освіти у 2026-2027 навчальних роках (%) | 4,6 | 4,6 |  |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, що здійснюють здобуття профільної середньої освіти сучасним освітнім простором | Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням, що підвищить якість і ефективність освітнього процесу. Забезпечення рівного доступу до інноваційних освітніх ресурсів для учнів у різних регіонах, включно з віддаленими і сільськими територіями. Підвищення цифрової грамотності учнів і педагогів через використання мультимедійних та цифрових засобів навчання. Створення інклюзивного навчального середовища, що враховує потреби учнів з особливими освітніми потребами. | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів, в яких реалізоване створення сучасного освітнього простору (од.) | 1 | 4 |  |
|  |  |  | Відсоток закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти та належать до мережі закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти (%) | 5,8 | 5,8 |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Модернізація для відповідності сучасним стандартам, покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Дошкільна освіта, Шкільна освіта | Частка закладів із оновленими харчоблоками (%) | 9,9 | 13,5 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 559 971 495 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція закладів освіти | Покращення умов перебування дітей у начальних закладах, підвищення енергоефективності. | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, у яких проведено реконструкцію (од.) | 0 | 4 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.3. Інноваційна та доступна освіта. Національна ідентичність та молодь як ресурс розвитку |
|  |  |  | Кількість створених навчальних місць (од.) | 0 | 1015 |  |
| Нове будівництво закладів освіти | Розширення мережі закладів освіти. | Дошкільна освіта, Шкільна освіта | Кількість новозбудованих закладів освіти (од.) | 0 | 2 |  |
|  |  |  | Кількість створених навчальних місць (од.) | 0 | 1545 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Охорона здоров’я

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 512 987 660 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації медичної інфраструктури | Модернізація інфраструктури закладів охорони здоров’я шляхом капітальних ремонтів, реконструкцій для покращення надання медичних послуг/перебування пацієнтів/умов роботи медичних працівників | Спеціалізована медична допомога | Кількість модернізованих закладів охорони здоров’я (од.) | 3 | 7 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.2. Прогресивна та ефективна медицина. Зміцнення громадського здоров’я |
|  | Модернізація інфраструктури закладів охорони здоров’я шляхом впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності |  | Кількість закладів охорони здоров’я, у яких впроваджено заходи з енергоефективності та енергозбереження (од.) | 1 | 7 |  |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням | Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Кількість закладів охорони здоров’я, для яких придбано дороговартісне обладнання (од.) | 5 | 7 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 2 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Права та інтереси дітей | Загальна площа (м2) | 0 | 232 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.1. Соціальна згуртованість. Удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням гендерної рівності |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління житлової політики та майна Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 9 664 800 гривень

Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій: 9 664 800 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | Будівництво споруди цивільного захисту | Складні життєві обставини | Кількість споруд (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.1. Соціальна згуртованість. Удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням гендерної рівності |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 530 242 300 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку | Реконструкція/ капітальний ремонт приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | Площа реконструйованих будівель під спальні корпуси (м2) | 0 | 673,3 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.1. Соціальна згуртованість. Удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням гендерної рівності |
|  |  |  | Площа житлових будівель, у яких проведено капітальний ремонт (м2) | 0 | 306,9 |  |
|  |  |  | Площа оновлених харчблоків (м2) | 0 | 1841,1 |  |
|  |  |  | Кількість нових спортивних об’єктів (од.) | 0 | 1 |  |
|  |  |  | Протяжність реконструйованих мереж каналізації (км) | 0 | 3,5 |  |
|  | Реконструкція частини будівлі РЦ «Берег надії» з забезпеченням доступності та енергоефективності | Реабілітаційні послуги | Реконструйовано спальних корпусів (од.) | 0 | 1 |  |
| Забезпечення соціальних та реабілітаційних послуг | Розширення площі приміщення ЦР «Школа життя» за рахунок добудови нового приміщення | Реабілітаційні послуги | Кількість отримувачів послуг (осіб протягом року) | 115 | 240 |  |
| Забезпечення соціальних послуг для ВПО | Реконструкція будівлі Хмельницького центру соціальної підтримки під соціальний готель | Соціальні послуги | Кількість ліжко-місць (од.) | 112 | 162 |  |
| Термомодернізація об’єктів соціального обслуговування | Зменшення витрат енергії, підвищенні енергоефективності та зниженні негативного впливу на довкілля, раціональне використання ресурсів | Енергоефективність | Економія енергоресурсів (%) | 25,5 | 55 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.3. Енергоефективність і відновлювальна енергетика |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Права та інтереси дітей | Кількість об’єктів (од.) | 3 | 6 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.1. Соціальна згуртованість. Удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням гендерної рівності |
| Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | Забезпечення належних умов проживання ветеранів війни (придбання житла) | Соціальна підтримка | Кількість придбаних квартир (од.) | 0 | 51 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.1. Соціальна згуртованість. Удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням гендерної рівності |
| Забезпечення житлом окремих категорій населення згідно з місцевою програмою | Забезпечення належних умов проживання ветеранів війни (придбання житла) | Соціальна підтримка | Кількість придбаних квартир (од.) | 0 | 75 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.1. Соціальна згуртованість. Удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням гендерної рівності |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління молоді і спорту Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 17 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток, розбудова та модернізація молодіжної інфраструктури, забезпечення доступу до якісних та безпечних занять спортом шляхом розвитку сучасної інфраструктури | Забезпечення створення належних умов для проведення молодіжних заходів, активізації спортивного руху в громаді, забезпечення школярів, молоді можливістю займатися фізкультурою та спортом, а також можливостями всебічного розвитку | Молодь | Кількість об’єктів, по яких буде проведена реконструкція/ (од.) | 0 | 7 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.3. Інноваційна та доступна освіта. Національна ідентичність та молодь як ресурс розвитку |
|  |  |  | Кількість закладів, по яких буде проведена реконструкція об’єктів (од.) | 0 | 3 |  |
|  |  |  | Рівень виконання робіт (%) | 0 | 100 |  |
| Модернізація матеріально- технічної забезпечення установ | Закупівля обладнання та спеціалізованого інвентарю для забезпечення якісного функціонування установ | Молодь | Кількість закладів, по яких проведена закупівля нового обладнання та інвентарю (од.) | 0 | 3 |  |
|  |  |  | Кількість придбаного нового інвентаря та обладнання (од.) | 0 | 50 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Громадська безпека

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 53 097 370 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі захисних споруд цивільного захисту | Нове будівництво захисної споруди (споруди подвійного призначення з властивостями сховища) | Цивільний захист | Кількість побудованих захисних споруд (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.1. Розвиток безпекової інфраструктури та цивільного захисту |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Громадська безпека

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 33 011 490 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) | Будівництво, модернізація та оснащення укриттів у закладах дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади. | Дошкільна освіта | Кількість укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які будуть реалізовані (од.) | 109 | 111 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.1. Розвиток безпекової інфраструктури та цивільного захисту |
|  |  |  | Частка вихованців, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту (%) | 98 | 100 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Громадська безпека

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 70 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція закладів освіти з улаштуванням споруд цивільного захисту | Забезпечення навчальних закладів спорудами цивільного захисту | Шкільна освіта | Кількість об’єктів, в яких буде проведено реконструкцію споруд цивільного захисту | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.3. Інноваційна та доступна освіта. Національна ідентичність та молодь як ресурс розвитку |
|  |  |  | Місткість споруд цивільного захисту (місць) | 0 | 382 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Громадська безпека

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 13 250 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування споруд цивільного захисту в закладах соціального захисту | Будівництво споруди цивільного захисту в Центрі комплексної реабілітації «Родинний затишок» | Реабілітаційні послуги | Кількість облаштованих укриттів (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.1. Соціальна згуртованість. Удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням гендерної рівності |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Громадська безпека

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 20 491 770 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я шляхом проведення модернізації укриттів та споруд цивільного захисту | Спеціалізован а медична допомога | Кількість нових відремонтованих укриттів та споруд цивільного захисту (од.) | 0 | 2 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.2. Прогресивна та ефективна медицина. Зміцнення громадського здоров’я |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Культура та інформація

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 118 511 340 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проєктування, реставрація та охорона пам’яток культурної спадщини | Поліпшення умов для навчання та розвитку дітей творчих колективів. Забезпечення енергоефективності та збереження історичної цінності об’єктів, розвиток культурної інфраструктури | Культурна спадщина та національна пам’ять | Кількість відреставрованих пам’яток культурної спадщини (од.) | 1 | 2 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.4. Привабливе культурно-мистецьке, історичне та туристичне середовище |
|  |  |  | Місткість (місць) | 0 | 475 |  |
|  |  |  | Загальна площа відреставрованих пам’яток (м2) | 0 | 1804,5 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Культура та інформація

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 68 545 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг | Реконструкція/ реставрація будівель закладів культури та створення сучасних центрів культурних послуг | Культурні послуги | Кількість об’єктів, в яких планується проведення реконструкції/ реставрації (од.) | 0 | 2 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.4. Привабливе культурно-мистецьке, історичне та туристичне середовище |
|  |  |  | Рівень готовності реконструкції/ реставрації (%) | 60 | 100 |  |
|  |  |  | Оновлення матеріально-технічної бази (од. обладнання) | 0 | 28 |  |
|  |  |  | Загальна кількість відвідувачів закладів культури після завершення реконструкції (ос./рік) | 8000 | 58000 |  |
| Модернізація інфраструктури закладів культури шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефективності | Зменшення витрат енергії, підвищенні енергоефективності та зниженні негативного впливу на довкілля, раціональне використання ресурсів | Культурні послуги | Кількість об’єктів, у яких планується проведення утеплення фасаду (од.) | 0 | 2 |  |
|  |  |  | Кількість об’єктів, у яких планується проведення капітального ремонту дахів (од.) | 0 | 1 |  |
|  |  |  | Рівень виконання робіт (%) | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Зниження споживання теплової енергії після реалізації заходів (%) | 0 | 20 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Культура та інформація

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 50 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збереження та пристосування об’єктів культурної спадщини | Реставрація будівлі Пожежного депо для створення сучасного культурно-громадського простору та нового туристичного осередку | Культурна спадщина та національна пам’ять | Кількість відреставрованих та пристосованих об’єктів культурної спадщини (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.4. Привабливе культурно-мистецьке, історичне та туристичне середовище |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Фізична культура і спорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління молоді і спорту Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 91 529 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток, розбудова та модернізація спортивної та інфраструктури, забезпечення доступу до якісних та безпечних занять спортом шляхом розвитку сучасної спортивної інфраструктури, проведення спортивних та фізкультурно-масових змагань різних рівнів | Забезпечення створення належних умов для проведення та спортивно-масових заходів, активізації спортивного руху в громаді, забезпечення спортсменів, школярів, дорослих можливістю займатися фізкультурою та спортом в належних умовах для розвитку своїх здібностей та покращення здоров’я | Спорт та фізичне виховання | Кількість нових об’єктів, в яких планується проведення реконструкції/ (од.) | 0 | 10 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.5. Спорт для всіх. Фізично активна громада |
|  |  |  | Рівень виконання робіт (%) | 0 | 100 |  |
| Модернізація матеріально- технічної забезпечення установ | Закупівля обладнання та спеціалізованого інвентарю для забезпечення якісного функціонування установ | Спорт та фізичне виховання | Кількість закладів, по яких планується проведення закупівлі обладнання та інвентарю (од.) | 0 | 6 |  |
|  |  |  | Кількість придбаного нового інвентарю та обладнання (од.) | 0 | 100 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Фізична культура і спорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 354 100 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво спортивних споруд та майданчиків | Розвиток сучасної спортивної інфраструктури для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, у тому числі з адаптивних видів спорту | Спорт та фізичне виховання | Кількість споруд (од.) | 1 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.5. Спорт для всіх. Фізично активна громада |
|  |  |  | Місткість (осіб) | 0 | 3 000 |  |
|  |  |  | Загальна площа (м2) | 0 | 14 002 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 21 455 800 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво центрів надання адміністративних послуг | Збільшення кількості адміністративних послуг, які надаються у електронному форматі | Державні адміністративні послуги | Кількість побудованих центрів надання адміністративних послуг (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.2. Ефективне відкрите врядування. Цифрова трансформація громади |
|  |  |  | Пропускна спроможність (ос.) | 0 | 50 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Довкілля

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 11 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона, збереження та відновлення поверхневих водних ресурсів | Реалізація заходів з ревіталізації річок, що протікають на території Хмельницької міської територіальної громади | Охорона вод, Управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Довжина досліджуваних, відновлених (очищених, розчищених) ділянок русел річок (км) | 5 | 31 | План дій «Зелене місто» для м. Хмельницького WA-03. Досягнення доброго екологічного стану місцевих водойм Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.1. Якісне, екологічно збалансоване, зелене навколишнє середовище |
|  |  |  | Довжина встановлених проєктом землеустрою прибережних смуг (км) | 0 | 31 |  |
|  |  |  | Кількість ліквідованих несанкціонованих скидів, сміттєзвалищ (м2) | 460 | 3 000 |  |
| Модернізація посту моніторингу якості повітря | Модернізація існуючої системи моніторингу, встановлення нових пунктів спостереження якості атмосферного повітря на території агломерації «Хмельницький» | Моніторинг атмосферного повітря | Встановлено пунктів спостереження (од.) | 1 | 2 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Довкілля

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 32 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона, збереження та відновлення поверхневих водних ресурсів | Реконструкція скидного колектору та розчистка річки Плоскої в межах міста Хмельницького з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в місті (І, ІІ черги) | Охорона вод, Управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Площа розчищеної (очищеної, розчищеної) ділянки (га) | 0 | 12 800 | План дій «Зелене місто» для м. Хмельницького WA-03. Досягнення доброго екологічного стану місцевих водойм Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.1. Якісне, екологічно збалансоване, зелене навколишнє середовище |
|  |  |  | Довжина реконструйованого скидного колектору (м) | 0 | 745 |  |
|  |  |  | Довжина розчищеної ділянки річки (м) | 0 | 892 |  |
|  | Придбання спецтехніки для очищення водойм | Охорона вод, Управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Кількість придбаної спецтехніки (од.) | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна інфраструктура та послуги

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, Управління комунальної інфраструктури міста Хмельницького

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 100 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення та облаштування безбар’єрних маршрутів | Проєкт зі створення безперешкодного середовища шляхом адаптації вуличної інфраструктури у центральній частині міста до стандартів інклюзивності та доступності «Хмельницький – місто без бар’єрів» | Містобудування, благоустрій | Кількість безбар’єрних маршрутів (од.) | 1 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна інфраструктура та послуги

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 100 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт прибудинкових територій | Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення належного стану прибудинкових територій | Містобудування, благоустрій | Кількість нових об’єктів, на яких планується здійснення робіт (од.) | 0 | 500 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна інфраструктура та послуги

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 52 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Хмельницької міської територіальної громади | Комплексний план просторового розвитку розробляється для забезпечення сталого розвитку території громади, формуючи її майбутнє відповідно до потреб мешканців, бізнесу та природи. Цей документ встановлює довгострокові рішення щодо використання землі, визначає функціональні зони (житлова, промислова, громадська) та є інструментом для залучення інвестицій та збільшення місцевих бюджетів. Крім того, комплексний план просторового розвитку території захищає громаду від незаконних забудов і шахрайства, забезпечуючи прозоре та законне управління територією. | Містобудування, благоустрій | Розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку території (од.) | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.5. Розумне та гармонійне просторове планування |
| Формування концепції інтегрованого розвитку території Хмельницької міської територіальної громади | Концепція інтегрованого розвитку території визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку території, є вихідними даними для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні. | Містобудування, благоустрій | Формування концепції інтегрованого розвитку території (од.) | 0 | 1 |  |
| Виготовлення топографо-геодезичного плану М1:2000 на територію міста Хмельницького | Наявність топографо-геодезичного плану М1:2000 на територію міста Хмельницького забезпечує графічне відображення території, є основою для проєктних та будівельних робіт. | Містобудування, благоустрій | Топографо-геодезичний план М1:2000 на територію міста Хмельницького (од.) | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна інфраструктура та послуги

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління комунальної інфраструктури міста Хмельницького

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 1 761 202 398 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток і благоустрій міських парків та зелених зон | Модернізація об’єктів благоустрою | Містобудування, благоустрій | Кількість модернізованих об’єктів благоустрою – зон відпочинку(од.) | 0 | 2 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.1. Якісне, екологічно збалансоване, зелене навколишнє середовище |
| Розвиток та модернізація систем водопостачання | Заміна зношених ділянок водопровідних мереж та реконструкція насосних станцій із впровадженням сучасних енергоощадних технологій і автоматизованих систем керування | Водопостачання та водовідведення | Протяжність новозбудованих мереж (км) | 26 388,6 | 30 798,6 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.3. Сучасне і безпечне житлове середовище Інноваційна комунальна інфраструктура |
|  |  |  | Кількість підключених домогосподарств (од.) | 100 | 350 |  |
|  |  |  | Кількість збудованих свердловин (од) | 5 | 12 |  |
|  |  |  | Кількість збудованих оглядових камер (од.) | 35 | 55 |  |
|  |  |  | Потужність свердловин (м3) | 700 | 910 |  |
| Розвиток та модернізація систем водовідведення та очищення стічних вод | Заміна зношених ділянок мереж водовідведення та реконструкція каналізаційних насосних станцій із впровадженням сучасного енергоефективного обладнання | Водопостачання та водовідведення | Довжина реконструйованих (відремонтованих) каналізаційних мереж (км) | 0 | 2 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.2. Ефективна та стала система управління відходами |
|  |  |  | Потужність очисних споруд (м3/добу) | 30 | 210 |  |
|  |  |  | Споживання електроенергії (тис. кВт/рік) | 5810 | 4670 |  |
|  |  |  | Протяжність новозбудованих мереж (м.п.) | 0 | 2000 |  |
| Розвиток та модернізація мереж та локальних очисних споруд дощової каналізації | Розвиток та модернізація мереж дощової каналізації шляхом будівництва та реконструкції локальних очисних споруд, оновлення зношених мереж і колодязів для забезпечення ефективного водовідведення, зменшення ризику підтоплень та поліпшення екологічного стану міського середовища. | Водопостачання та водовідведення | Кількість очисних споруд (од.) | 2 | 4 |  |
|  |  |  | Протяжність новозбудованих відремонтованих (км) | 0 | 2 |  |
|  |  |  | Кількість відремонтованих/нових колодязів (од.) | 0 | 150 |  |
| Модернізація систем теплопостачання та електропостачання | Модернізація систем теплопостачання та електропостачання шляхом заміни зношених мереж, впровадження енергоефективних технологій і будівництва малих систем електропостачання для підвищення надійності та ефективності енергопостачання об’єктів громади. | Теплопостачання | Загальна протяжність попередньо ізольованих труб підприємства (км) | 88 | 184 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.3. Сучасне і безпечне житлове середовище Інноваційна комунальна інфраструктура |
|  |  |  | Річні втрати теплової енергії в мережах (Гкал) | 100820 | 97830 |  |
|  |  |  | Річні втрати в еквіваленті природного газу (тис. м3) | 13308 | 12908 |  |
|  |  |  | Річне зменшення оплати послуг з розподілу та передачі електроенергії в ОСР та ОСП (тис. гривень/рік) | 5423,53 | 0 |  |
| Розвиток інфраструктури поводження з відходами | Розвиток інфраструктури поводження з відходами шляхом будівництва зовнішніх електричних мереж для приєднання комплексу механіко-біологічного оброблення відходів та | Управління побутовими відходами | Загальна встановлена електрична потужність (кВт) | 0 | 1000-1500 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.2. Ефективна та стала система управління відходами |
|  |  |  | Рівень забезпечення електроенергією (%) | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Категорія надійності електропостачання (категорія) | - | ІІ |  |
|  |  |  | Напруга підключення (кВ) | 0 | 10 |  |
|  |  |  | Відповідність екологічним стандартам | - | Так |  |
|  | Спорудження каналізаційного колектору полігону з метою підвищення екологічної безпеки та ефективності системи поводження з твердими побутовими відходами |  | Пропускна спроможність колектору (м3/добу) | 0 | 100-200 |  |
|  |  |  | Коефіцієнт надійності (%) | 0 | 99 |  |
|  |  |  | Відповідність екологічним вимогам | - | Так |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна інфраструктура та послуги

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 68 878 100 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво/ реконструкція каналізаційних очисних споруд господарсько- побутових стоків | Забезпечення стабільного і якісного водовідведення, зменшення кількості аварій, екологічних ризиків, забруднення ґрунтових вод | Водопостачання та водовідведення | Продуктивність (м3/добу) | 0 | 1500 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека і кліматична стійкість Оперативна ціль 3.2. Ефективна та стала система управління відходами |
|  |  |  | Кількість об’єктів (од.) | 0 | 2 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Транспорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління транспорту і зв’язку Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 514 616 026 гривень

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток та модернізація міської транспортної інфраструктури | Громадський транспорт | Загальна кількість придбаних великогабаритних транспортних засобів (автобусів) (од.) | 50 | 80 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |
|  | Громадський транспорт | Кількість встановлених нових сучасних зупинок для очікування пасажирами громадського транспорту (од.) | 10 | 18 |  |
| Модернізація систем міського електротранспорту | Громадський транспорт | Модернізованих депо (од.) | 1 | 1 |  |
|  |  | Протяжність реконструйованої (оновленої) контактної мережі (км) | 14,3 | 15 |  |
|  |  | Кількість модернізованих тягових підстанцій (од.) | 0 | 5 |  |
|  |  | Протяжність замінених підземних кабельних ліній (км) | 1,43 | 8 |  |
|  |  | Реконструкція контактної мережі на шляхопроводі через залізничну колію (од.) | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Транспорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління комунальної інфраструктури міста Хмельницького

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 178 406 630 гривень

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність капітально відремонтованого шляхопроводу (км) | 0 | 45,5 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |
|  |  | Протяжність капітально відремонтованих об’єктів вулично-дорожньої мережі (п.м.) | 0 | 4,1 |  |
| Розвиток та модернізація мереж водостоків | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність мережі водостоків (м) | 0 | 480 |  |
|  |  | Пропускна здатність системи (л/с) | 0 | 250 |  |
|  |  | Зниження обсягів поверхневих підтоплень на території (%) | 0 | 90 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Транспорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 507 465 010 гривень

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво автошляхів, доріг | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Довжина вулиць (м) | 0 | 7 340,4 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |
|  |  | Кількість об’єктів (од.) | 0 | 6 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Економічна діяльність

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 160 000 000 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво індустріального парку "Хмельницький" | Забезпечення стабільного та надійного водопостачання, водовідведення | Промисловість | Протяжність водопровідної мережі (м) | 0 | 10970 | Стратегія розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 1. Економічне зростання та інноваційність Оперативна ціль 1.1. Підприємництво, інновації та ІТ |
|  |  |  | Протяжність (водовідведення) каналізаційної (напірної та самопливної) мережі (м) | 0 | 5370 |  |
|  | Забезпечення стабільного та надійного електропостачання | Промисловість | Протяжність кабельних ліній електропостачання (м) | 0 | 29280 |  |
|  |  |  | Замовлена до приєднання потужність (кВт/год) | 0 | 14 000 |  |
|  | Забезпечення проїзду до індустріального парку | Промисловість | Довжина проїзду (м) | 0 | 2000 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Економічна діяльність

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління комунальної інфраструктури міста Хмельницького

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період: 77 871 210 гривень

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво індустріального парку "Хмельницький" | Реконструкція під’їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м. Хмельницькому | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність реконструйованої під’їзної дороги (км) | 0 | 0.936 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |

Заступник міського голови 															Михайло КРИВАК

В.о. начальника відділу інвестиційної

політики та міжнародного співробітництва												Інна ПАЛІЙ

Додаток 2

до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нове будівництво закладів освіти | Розширення мережі закладів освіти. | Шкільна освіта | Кількість новозбудованих закладів освіти (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.3. Інноваційна та доступна освіта. Національна ідентичність та молодь як ресурс розвитку |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Охорона здоров’я

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації медичної інфраструктури | Модернізація інфраструктури закладів охорони здоров’я шляхом реконструкцій для покращення надання медичних послуг/перебування пацієнтів/умов роботи медичних працівників | Спеціалізована медична допомога | Кількість модернізованих закладів охорони здоров’я (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.2. Прогресивна та ефективна медицина. Зміцнення громадського здоров’я |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Культура та інформація

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг | Реконструкція/ реставрація будівель закладів культури та створення сучасних центрів культурних послуг | Культурні послуги | Кількість об’єктів (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.4. Привабливе культурно-мистецьке, історичне та туристичне середовище |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Фізична культура і спорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

| Напрям | Проєкти/ програми/ опис | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво спортивних споруд | Розвиток сучасної спортивної інфраструктури для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, у тому числі з адаптивних видів спорту | Спорт та фізичне виховання | Кількість споруд (од.) | 0 | 2 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 2. Соціальна інтеграція та якість життя Оперативна ціль 2.5. Спорт для всіх. Фізично активна громада |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Транспорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління транспорту і зв’язку Хмельницької міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток та модернізація міської транспортної інфраструктури | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Кількість побудованих багаторівневих паркінгів (од.) | 0 | 1 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |
| Модернізація систем міського електротранспорту | Громадський транспорт | Протяжність реконструйованої (оновленої) контактної мережі (км) | 14,3 | 15 |  |
|  |  | Кількість модернізованих тягових підстанцій (од.) | 0 | 5 |  |
|  |  | Протяжність замінених підземних кабельних ліній (км) | 1,43 | 7,6 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Транспорт

Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво автошляхів, доріг | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Довжина вулиць (м) | 0 | 4 037,0 | Проєкт Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року на 2026-2030 роки Стратегічна ціль 4. Безпечний, сучасний та відкритий простір для життя і розвитку Оперативна ціль 4.4. Екологічна та доступна транспортна інфраструктура |
| Нове будівництво переходу | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Кількість об’єктів, одиниць | 0 | 1 |  |

Заступник міського голови 														Михайло КРИВАК

В.о. начальника відділу інвестиційної

політики та міжнародного співробітництва											Інна ПАЛІЙ