**Округ № 15**

**План робіт з капітального ремонту доріг на 2019р.**

1. Коригування та експертиза робочого проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чкалова (від вул. Курчатова до вул. Північної) – 50 тис. грн.

**Поточний ремонт доріг за 2018 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **У 2018 р. поточним ремонтом відремонтовано:** | **Обсяги** | **Вартість робіт** |
| вул Вишневу | 378 м2 | 105,89 тис. грн |
| вул Городню | 146 м2 | 47,98 тис. грн |
| вул Курчатова (вся протяжність) | 1140 м2 | 392,33 тис. грн |
| внутрішньоквартальну дорогу від вул. Курчатова, 1 до вул. Вишневої | 180 м2 | 62,29 тис. грн |

підсипано щебенем вул. Транспортну (2750 м2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **У 2019 р. передбачено поточний ремонт:** | Обсяги | Вартість робіт |
| вул Вишневої | 450 м2 | 199 тис. грн |
| вул Городньої | 260 м2 | 104,0 тис. грн |
| вул Курчатова (вся протяжність) | 2300 м2 | 920,0 тис. грн |
| внутрішньоквартальної дороги від вул. Курчатова до вул. вул. Курчатова, 1 | 350 м2 | 140,0 тис. грн |

**Виконання робіт з капітального ремонту ліфтів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Вид робіт. Адреси** | **Виконано робіт на суму****(тис. грн)** |
|  | **Заміна тягових канатів ліфтів в житлових будинках, в т. ч. кошторисна документація** |  |
|  | вул. Курчатова, 4/2 (1)  | 6,44596 |
|  | **Заміна редукторів лебідок ліфтів в житлових будинках** |  |
|  | вул. Чкалова, 18 (2 під’їзд) | 46,11139 |
|  | вул. Курчатова, 4 (3,5 під’їзди ) | 108,41793 |
|  | **Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках** |  |
|  | вул. Курчатова, 1а (1, 2 під’їзди)  | 67,37926 |
|  | **Поточний ремонт ліфта** на вул. Курчатова, 1 А | 5,44284 |

**Виконання робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Адреси** | **Разом сума актів****тис. грн.** |
|  | вул. Курчатова, 4-4/3 | 73,9 |
|  | вул. Чкалова, 18 | 78,2 |

**Виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Адреси** | **Разом сума актів****тис. грн.** |
|  | вул. Курчатова, 3 | 209,9156 |
|  | вул. Курчатова, 3/1 | 233,18977 |
|  | вул. Курчатова, 5 | 142,37582 |
|  | вул. Курчатова, 1 (водовідведення) | 75,8610 (розпочато роботи) |
|  | вул. Курчатова, 1 А поточний ремонт прибудинкової території | 17,85737 |

**2019**

**план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Адреси** | **Орієнтовна вартість робіт****тис. грн.** |
|  | вул. Чкалова, 18 –капітальний ремонт ліфта | 48,0 |
|  | вул. Курчатова, 1 (водовідведення) | 1300,0 |
|  | вул. Курчатова, 4/3 поточний ремонт прибудинкової території | 200,0 |