Додаток 2

| Інформація про стан виконання Програми охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за весь період 2016 –2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Зміст заходу |  | Відповідальні |  | Стан виконання |  | Обсяг (тис. грн) та джерела фінансування |
|  |  |  |  | виконавці |  |  |  |  |
| Заходи з охорони атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Відомчий контроль викидів та режимно-налагоджувальні роботи на котлах |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі» |  | Виконано. Забезпечено здійснення відомчого контролю викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Проведено режимно-налагоджувальні роботи на понад 160 котлоагрегатах. |  | 3 982,631 тис. грн (кошти комунальних підприємств) |
| 2 |  | Заміна зношених теплових мереж на попередньо ізольовані труби |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі» |  | Виконано. Замінено понад 20 км зношених теплових мереж на попередньо ізольовані труби. Роботи проводились по провул. П’яскорського,6, вул.Курчатова, 6; 98, вул. Інститутська, вул.Львівське шосе та ін. Проведено заміну трубопроводів мереж на труби ППУ по вул. Проскурівське підпілля,203. Реалізовано реконструкцію теплової мережі від ТК-9 до приміщення піцерії по вул.Курчатова, 1-А. |  | 52 417,397 тис.грн (в т.ч. МБ – 20 108,776 тис. грн., кошти комунальних підприємств – 32 308,595 тис. грн) |
| 3 |  | Заміна конвективних поверхонь котлоагрегатів |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»,КП «Південно-Західні тепломережі» |  | Виконано. Проведено заміну конвективних поверхонь котлоагрегатів в котельнях по вул. Свободи, 44; Кам’янецька 46/1, 48/1 Майборського,5; Пілотській, 1, Тернопільська 14/3 та ін. |  | 2920,545 тис.грн (в т.ч. МБ – 1258,00 тис.грн., кошти комунальних підприємств – 1662,545 тис.грн) |
| 4 |  | Влаштування (заміна) теплоізоляції обладнання |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»,КП «Південно-Західні тепломережі» |  | Виконано. Забезпечується проведення робіт по відновленню ізоляції теплових мереж, де вона була порушена. |  | 174,701 тис.грн (кошти комунальних підприємств) |
| 5 |  | Технічне переоснащення котлоагрегатів, встановлення нових котлів, заміна котлів |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»,КП «Південно-Західні тепломережі» |  | Виконано. Виконано технічне переоснащення водогрійного котла з заміною пальників і комплексу автоматики в котельні КП «Південно-Західні тепломережі» по вул. Курчатова, 8/1. Проведено заміну котлів в котельнях по вул. Чорновола,180, Свободи,22, Прибузькій,36. Виконано роботи з реконструкції центрального теплового пункту на вул. Прибузькій, 6 ; вул.Проскурівського підпілля, 25 та котельні по вул.Сковороди, 11, Водопровідній,48, вул. Зарічанській, 2, вул. Кам’янецькій, 82. Проведено технічне переоснащення котла в котельні по вул. Тернопільській, 14/3 та капітальний ремонт котельні по вул.Водопровідній,48. Технічне переоснащення котелень по вул. Горбанчука,1, Свободи, 44 , Купріна, 12 |  | 22380,459 тис.грн (в т.ч. МБ –16522,084 тис. грн., кошти комунальних підприємств – 5858,375 тис. грн) |
| 6 |  | Заміна пальникових пристроїв котлів (технічне переоснащення) |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»,КП «Південно-Західні тепломережі» |  | Виконано. Проведено технічне переоснащення водогрійного котла з заміною пальників і комплексу автоматики в котельні КП «Південно-Західні тепломережі» по вул.Курчатова, 8/1Г. Виконано роботи з технічного переоснащення котлів по вул.вул. Горбанчука,1, Сковороди, 11, Свободи, 44 , Купріна, 12. |  | 3202,644 тис.грн (в т. ч. МБ –1960,00 тис. грн, кошти комунальних підприємств – 1242,644 тис.грн) |
| 7 |  | Наукові дослідження, проектні та проектно- конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря) |  | КП «Південно-Західні тепломережі» Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконано. Розроблено проектну документацію по об’єкту «Реконструкція котельні на вул. І.Павла ІІ з установленням обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря» |  | 229,767 тис. грн (в т.ч. міський фонд ОНПС – 115,00 тис.грн., кошти підприємства – 114,767 тис. грн) |
| 8 |  | Збільшення (оновлення) рухомого складу електротранспорту |  | ХКП «Електротранс» |  | Виконано Закуплено та оновлено понад 30 одиниць транспортних засобів (тролейбусів). |  | 35738,20 тис.грн (в т. ч. МБ –34331,2 тис. грн, кошти комунального підприємства – 1407,00 тис.грн) |
| 9 |  | Оновлення рухомого складу автотранспорту , який працює на автобусних маршрутах |  | ХКП «Електротранс» Управління транспорту та зв’язку |  | Виконано. Оновлено понад 36 одиниць транспортних засобів (306 од. наявних станом на 31.12.2019 року) |  | ТЗ придбані приватними перевізниками на умовах лізингу |
| 9 |  | Будівництво заїзних кишень на зупинках громадського транспорту на головних транспортних магістралях міста |  | Управління ЖКГ |  | Виконано. Проведено роботи з розширення проїзних частин з улаштуванням заїзних кишень на зупинках громадського транспорту на вулицях: Курчатова, Проскурівського підпілля, Подільській, на вул.Львівське шосе - виїзд із РЕМ (2 од.); вул. Зарічанській - "вул. Перемоги" (1 од.); вул.Тернопільській - "Катіон" (1 од.). Влаштовано 2 автостоянки, тротуар на 1 ділянці, встановлено поручні на 1 вулиці, розроблено проекти. |  | 8480,2 тис.грн. – МБ |
| 10 |  | Здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря м. Хмельницького на підставі даних Хмельницького обласного центру з гідрометеорології та органів Держсанепідслужби |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконується. Контроль за станом атмосферного повітря здійснюється лабораторією Хмельницького обласного гідрометеоцентру на двох постах (на території військового шпиталю по вул. Чорновола та на розі вулиць олімпійської та Курчатова). Стан повітря в межах міста стабільний та занепокоєння не викликає, періодично фіксуються незначні перевищення по діоксиду азоту та пилу. Крім того, щоквартально здійснюється збір інформації щодо кількості парникових газів, викинутих у повітря підприємствами комунальної теплоенергетики. На виконання постанови КМУ від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста надано повноваження органу упраління якістю атмосферного повітря міста Хмельницького. |  | - |
| Всього за заходами |  |  |  |  |  |  |  | 129526,544 тис.грн (в т.ч. МБ –82660,26 тис.грн, міський фонд ОНПС – 115,00 тис.грн, кошти підприємств – 46751,284 тис. грн) |
| Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони) |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Управління ЖКГ КП"Парки та сквери міста" КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |  | Виконано. Визначено перелік зелених зон та профінансовано роботи по виготовленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки та сквери, а саме: по вул. Проскурівській (парк ім. І. Франка) - 2,13 га, під сквери по вул. Тернопільській – 0,8 га; вздовж струмка в районі вул. Інститутської і Хмельницького перинатального центру – 1,38 га; по вул. Бандери в районі магазину «Електроніка» - 0,6 га, по вул. Парковій в районі центрального входу в парк ім. Чекмана і набережна – 3,53 га, по вул. Соборній – 0,042 га, сквер по Львівському шосе (схил), зелена зона по вул. Озерній (навколо озера, струмок), сквер ім. В. Івасюка, пр. Миру; вул. П’ятисотенниць, вул. Курчатова, вул. Холодноярців тощо . Також, виготовлено 4 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парк Молодіжний на вул. С. Бандери (р-н міського пляжу), сквер на пр. Миру (вул. Федунця), парк у районі вулиць Щедріна, Холодноярців та на вул. Львівське шосе (навпроти будинків №№27, 29, 31), вул. Курчатова, 102-Б За 5 років понад 30 ділянок розміром до 200 га. |  | 375,677 тис.грн (в т.ч. МБ –107,797 тис.грн, міський фонд ОНПС – 267,88 тис.грн); |
| 2 |  | Витрати на резервування територій для заповідання (в т.ч. підготовка наукових обгрунтувань об’єктів заповідання) |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконано Розроблено наукове обґрунтування на 14 об’єктів, 12 з яких віднесено до категорії природно-заповідного фонду. Проведено передпроектні геодезичні дослідження території міста з метою визначення об’єктів заповідання. |  | 45,00 тис.грн міський фонд ОНПС |
| 3 |  | Розробка та реалізація проекту реконструкції та утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Заріччя» |  | Управління ЖКГ |  | Не виконано. Проєктно-кошторисну документацію по реконструкції та утриманню парку не виготовлено у зв’язку з високою вартістю робіт. |  | - |
| 4 |  | Розробка та реалізація проекту будівництва та утримання парку «Молодіжний» по вул. Рибалка в м. Хмельницькому |  | Управління ЖКГ КП «Парки і сквери» |  | Виконано частково. Отримано витяг на право власності. Виконано геодезичні дослідження для розробки проєктно-кошторисної документації. Проведено оцінку впливу на довкілля та укладено угоду на розробку проєктно-кошторисної документації. Розроблено концепцію облаштування парку. |  | 196,9 тис.грн МБ |
| 5 |  | Корегування (розроблення) та реалізація проекту створення парку в межах вулиць Старокостянтинівське шосе та Трудової |  | Управління ЖКГ |  | Виконано частково. Виділено земельну ділянку у межах вул. Старокостянтинівське шосе та вул. Трудової вздовж р. П. Буг під розміщення парку. Розробляється концепція розвитку даної території. |  | 83,6 тис.грн МБ |
| 6 |  | Утримання та оновлення об'єктів природно-заповідного фонду: дендропарку «Поділля», парку ім. Чекмана, парку «Заріччя», скверу ім. Шевченка, Ботанічного саду Хмель-ицького національного університету та ін., з розробкою відповідних проектів |  | Управління ЖКГ КП по зеленому будівництву та благоустрою міста КП»Парки та сквери міста Хмельницький національний університет |  | Виконується. Забезпечується утримання та оновлення об’єктів природно-заповідного фонду:дендропарк «Поділля», парк ім. Чекмана, парк «Заріччя», сквер ім. Шевченка. |  | 27816,14 тис.грн (в т. ч. МБ – 27708,54 тис. грн, кошти комунальних підприємств – 107,6 тис.грн) |
| 7 |  | Утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших зелених зон міста |  | Управління ЖКГ КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |  | Виконується. Забезпечується утримання та оновлення парків, скверів, зелених зон міста не віднесених до заповідних зон |  | 9257,36 тис.грн МБ |
| 8 |  | Будівництво вольєру (розширення приміщень) для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана |  | КП «Парки та сквери міста» |  | Виконано. |  | 75,5 тис.грн.- міський фонд ОНПС |
| 9 |  | Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів) |  | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Комунальні підприємства міста |  | Виконується. Забезпечено придбання і посадку саджанців квіток, дерев та кущів для озеленення парків і скверів міста. У 2017 році на території парку ім. М. Чекмана висаджено 63 дерева та 492 декоративних куща. У 2018 році забезпечено придбання і посадку саджанців квіток, дерев та кущів для озеленення парків і скверів міста, на території навчальних закладів міста та бібліотек. |  | 1104,055 тис.грн в тому числі: 549,764 тис.грн – МБ 554,291 тис.грн - міський фонд ОНПС |
| 10 |  | Капітальний ремонт (омолодження) зелених насаджень (в т.ч. знешкодження омели на деревах), в т.ч. на територіях житлово-експлуатаційних контор міста та газонів |  | Управління ЖКГ КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, УМК |  | Виконується. Проведено роботи по капітальному ремонту (омолодженню) зелених насаджень (в т.ч. знешкодження омели на деревах) на території міста. |  | 9296,406 тис.грн М.Б |
| 11 |  | Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконано. Виготовлено матеріали схеми екологічної мережі міста Хмельницького. У 2019 році з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття затверджено схему екомережі міста Хмельницького (рішення 34-ї сесії міської ради від 09.10.2019р. №37). |  | 60,00 тис.грн. міський фонд ОНПС |
| 12 |  | Боротьба з інвазивною рослиною – борщівником Сосновського на території міста |  | Управління ЖКГ |  | Виконується. |  | 386,0 тис.грн. М.Б |
| 13 |  | Розробка Комплексної програми розвитку та збереження зелених насаджень міста |  | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконано частково. Управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм міста підготовлено перелік ділянок, які необхідно включити до Програми озеленення території міста Хмельницького. Програму буде розроблено на основі Схеми комплексного озеленення території міста після її затвердження. |  | - |
| Всього за заходами |  |  |  |  |  |  |  | 48 696,638 тис. грн. (в т.ч. МБ – 47586,367 тис. грн., 107,6 тис.грн.- кошти підприємств; 1002,671 тис. грн.- міський фонд ОНПС) |
| Раціональне використання водних ресурсів. Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення робіт по відновленню зон суворого режиму артезіанських свердловин на водозаборах |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконується. Проводяться роботи по благоустрою ЗСО артсвердловин та прилеглих територій, цементація та побілка оголовків свердловин, обстеження їх на предмет підтоплення. Огороджено понад 50 свердловин. |  | 192,0 тис. грн. кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 2 |  | Модернізація насосного обладнання на свердловинах |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконується. Проведено роботи по ремонту насосного обладнання на свердловинах міських водозаборів №8,24,27 та ін.. Придбано новий насосний агрегат. |  | 367,2 тис.грн кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 3 |  | Капітальний ремонт і заміна зношених мереж водопроводу та каналізації |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано. 2016-2017 Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 1660 м.п.; мереж самоплинної каналізації -223 м.п.;. 2018 Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 673,0 м.п.; мереж самоплинної каналізації -38,3 м.п.;. 2019 Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 785,8 м.п.; ремонт колодязів та мереж самоплинної каналізації. Проведено реконструкцію ділянки водопроводу по вул. С.Бендери 2020 Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 94,2 м.п.; ремонт колодязів та мереж самоплинної каналізації- 42,6 м.п. |  | 1561,17 тис.грн (в т. ч. МБ – 764,8 тис. грн тис. грн, кошти комунальних підприємств – 796,37 тис.грн) |
| 4 |  | Капітальний ремонт електричного, насосного обладнання та повітродувок |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконується. Проведено капітальний ремонт 5 електродвигунів на КОС №2, 26 насосних агрегатів, 9 повітродувок |  | 471,7 тис.грн. кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 5 |  | Капітальний ремонт первинних відстійників КОС 2 – 4 шт. |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано. Виконано капітальний ремонт 7 первинних відстійників, 2 пісколовок. |  | 438,4 тис.грн кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 6 |  | Капітальний ремонт вторинних відстійників |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано. Проведено ремонт 6 вторинних відстійників. Проведено ремонт аеротенка. |  | 273,2 тис.грн кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 7 |  | Заміна зношених трубопроводів на КОС 300 м.п. |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано. Проведено заміну 476 м.п. зношених трубопроводів |  | 245,8 тис.грн кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 8 |  | Очистка мулових майданчиків (КОС 2) |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано. Проводиться очищення мулових площадок. Із мулових майданчиків вивезено 14 500 м3 мулу. Проведено очистку 26 мулових майданчиків. |  | 671,85 тис.грн кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 9 |  | Реконструкція машинного залу ВНС-10 із заміною запірної арматури та насосного агрегату на сучасне енергозберігаюче обладнання |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано. Проведено реконструкцію машинного залу водопровідної насосної станції № 10 на вул. Прибузькій, 9 із заміною обладнання на енергозберігаюче. |  | 4 655,00тис.грн. МБ |
| 10 |  | Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційної насосної станції у м-нах Дубово, Лезнево з виготовленням проектно-кошторисної документації |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано. Виконано будівництво вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове; вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе (1302 п. м); водопроводу на вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон Дубове-1) (1061 п. м). |  | 8 341,038 тис.грн МБ |
| 11 |  | Будівництво системи водовідве- дення господарсько-побутових стоків, масиву індивідуальної забудови «Катіон» у м. Хмель-ницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Проведено коригування проєктно-кошторисної документації (вартість будівництва – 18975,7 тис. грн.). |  | 326,0 тис.грн МБ |
| 12 |  | Забезпечення ефективної роботи станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій , 6 в (в т.ч. благоустрій території) |  | МКП «Хмельницькводоканал» |  | Виконується. Робота станції рідких побутових відходів відбувається у сталому режимі та здійснюється постійний контроль за станом благоустрою прилеглої території. Проведено реконструкцію станції прийому рідких побутових відходів по вул.Трудовій, 6а. |  | 284,9 тис.грн міський фонд ОНПС |
| 13 |  | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм міста (прибирання, обкошування, розчистка русел під мостами тощо) |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Комунальні підприємства міста |  | Виконується. Проведено розчистку русла річки Південний Буг та її очищення від сміття під мостами Забезпечено утримання прибережної смуги озера в мікрорайоні Озерна, р. Кудрянка в р-ні вул. Джерельна, р. Південний Буг. |  | 5451,2 тис.грн (в т.ч. МБ – 5311,5 тис. грн, 139,7 тис. грн - міський фонд ОНПС) |
| 14 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту – розчистці річки Кудрянка в межах міста з проходженням |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Комунальні підприємства міста |  | Виконується. Проведено комісійні обстеження русла річки Кудрянка , визначено організацію – проектувальника, надано завдання для проектування. Розроблено проектну документацію, підготовлено Повідомлення про проведення процедури ОВД (оцінки впливу на довкіля) |  | 395,7611 тис. грн міський фонд ОНПС |
| 15 |  | Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Комунальні підприємства міста |  | Виконано. Для МКП «Хмельницькводоканал» придбано лабораторні прилади: стерилізатор повітряний ГП -160, іономір-И 160, термореактор ЕСО-25, фотометр портативний, піч муфельна СНОЛ 7.2/1100 кераміка, мікропроцесорний (Termolab) Придбано газоаналізатор-рН метр для управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Рішенням сесії хмельницької міської ради від 17.06.2020р. №6 виділено кошти для придбання двох термостатів для КП Хмельницькводоканал у сумі 48,1 тис.грн. |  | 355,03 тис.грн. (в т.ч. МБ – 227,4 тис. грн, 97,63 тис. грн - міський фонд ОНПС) |
| 16 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста |  |  |  | Виконується. 2017 Здійснено заходи з біологічної меліорації (зариблення) р. П. Буг в межах Хмельницького водосховища. 127,5 тис. грн. - міський фонд ОНПС 2018 Проведено експертизу проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам’янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької». 20,8 тис. грн.- міський фонд ОНПС 2019 Розроблено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул.Трудової до Східної об’їзної», проведено експертизу проекту та процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). 459,616 тис. грн. 2020 Здійснено заходи з біологічної меліорації водойм (вселення хлорели в Хмельницьке водосховище) 48,39780 тис. грн (міський фонд ОНПС) |  | 656,3138 тис. грн міський фонд ОНПС |
| 17 |  | Організація моніторингу якості поверхневих вод, що надходять до Хмельницького водосховища (р. Плоска, р. П. Буг) |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконується. З метою моніторингу стану води в річці Південний Буг, щотижня, проводилися заміри кисневого показника та інші лабораторні дослідження в рамках співпраці з МКП «Хмельницькводоканал». Також, проводяться комісійні обстеження заплав річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка. |  | - |
| 18 |  | Виготовлення необхідної документації та винесення в натуру меж водоохоронних зон (в т.ч. прибережних смуг) річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка |  | Управління земельних ресурсів та земельної реформи |  | Не виконано. Управлінням земельних ресурсів та земельної реформи оголошено тендер, тендер не відбувся. |  | - |
| 19 | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Плоскої: реконструкція, розчистка, з виготовленням проектно-кошторисної документації |  | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницьке обласне управління водних ресурсів |  | Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу проекту з реконструкції скидного колектора та розчистки русла річки Плоскої. Проект передано на баланс визначеному виконавцю робіт – УЖКГ. У 2018 році виконано коригування проєктно-кошторисної документації. |  | 125,322 тис. грн. міський фонд ОНПС |  |
| 20 |  | Капітальний ремонт-очищення русла річки П. Буг від намулу, відкладів,завалів в межах міста від вул. Трудової до вул. С.Бандери з розробкою проектної документації |  | Управління ЖКГ |  | Виконано. Розроблено проектну документацію заходу - Капітальний ремонт-очищення русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від вул. Трудової до вул. С.Бандери . Документація передана на баланс відповідальному виконавцю робіт. Протягом року виконано роботи з розчистки русла річки від вул. Трудової до вул.Свободи. У 2018 році проведено роботи з видалення аварійних насаджень, очищення русла та планування схилів річки. У 2019 році проведено коригування проєктно-кошторисної документації. |  | 1416,5 тис.грн в т.ч. МБ – 1310,3 тис. грн, 106,2 тис. грн - міський фонд ОНПС) |
|  |  |  |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  |  |  |  |
| 21 |  | Утримання внутрішньогосподарських каналів осушувальної системи річки П. Буг |  | Управління ЖКГ |  | Виконується. Забезпечується утримання внутрішньогосподарських каналів осушувальної системи річки П.Буг |  | 141,4 тис. грн МБ |
| 22 |  | Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування |  | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |  | Виконується. Забезпечується поточний ремонт та утримання криниць громадського користування.Проведено роботи з їх профілактичної дезінфекції. |  | 913,7 тис.грн МБ |
| 23 | Відведення земельної ділянки під проектування та будівництво локальних очисних споруд на зливові стоки, розробка проектної документації |  | Департамент архітектури, містобудування та земельних відносин Управління ЖКГ |  | Виконано частково. Виготовлено звіт з інженерних вишукувань та робочий проект на виконання робіт з реконструкції зливової каналізації від вул. Кам’янецької до вул. Свободи у районі вул. Прибузької |  | 283,0 тис.грн. міський фонд ОНПС |  |
| 24 |  | Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста |  | Управління ЖКГ КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |  | Не виконано |  | . |
| 25 |  | Виявлення та ліквідація самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації |  | МКП “Хмельницькводоканал” |  | Виконується. Постійно проводяться комісійні обстеження заплав річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка щодо виявлення самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації |  | - |
| Всього за заходами |  |  |  |  |  |  |  | 27566,4849 тис. грн (в т.ч. МБ – 21134,338 тис. грн., 4343,32 тис. грн- кошти КП 2088,8269 тис. грн.- міський фонд ОНПС) |
| Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Встановлення лінії сортування відходів на міському полігоні ТПВ |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконано частково. У 2018 році розроблено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції). 18 вересня 2018 року відбулася презентація ТЕО, розробку якого здійснено ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства”. |  | 294,0 тис.грн. МБ |
| 2 |  | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів) |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконується. Профінансовано роботи з улаштування покриття контейнерних майданчиків. Придбано контейнери для роздільного збирання побутових відходів. Придбано та здійснюється впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів). |  | 581,7 тис.грн. в тому числі: 263,7 тис.грн – МБ, 17,6 тис.грн.- кошти підприємства, 300,4 тис.грн.- міський фонд ОНПС |
| 3 |  | Роботи, пов’язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів, які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батарейки) |  | ХКП «Спецкомунтранс», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконується. Забезпечено роботу мобільних пунктів з метою забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації відходів (в тому числі небезпечних відходів, які утворюються у населення). Протягом 2016-2017 років зібрано 1622 кг відпрацьованих батарейок, 6978 люмінесцентних ламп, 179 термометрів, які передані на спеціалізоване підприємство для подальшої утилізації. З початку 2018 року зібрано та передано на утилізацію 735 кг відпрацьованих батарейок, 2186 штук люмінесцентних ламп, 110 термометрів. З червня місяця 2018 року запроваджено роботу Еко-буса в рамках міської Програми поводження з ТПВ, який забезпечує збір на території міста небезпечних відходів в складі побутових. За 2019 рік Екобусом зібрано 1951 кг відпрацьованих батарейок, 11763 штук люмінесцентних ламп, 4875 штук енергозберігаючих ламп, 1334 термометрів, понад 200 кг електронного та електричного обладнання, 400 кг тари від побутової хімії та 429,5 кг медикаментів, які втратили термін придатності. На даний час зазначені заходи впроваджуються під час роботи Екобуса в рамках міської Програми поводження з відходами (КП «Спецомунтранс»). За І півріччя 2020 року зібрано 2027,5 кг відпрацьованих батарейок, 4728 штук люмінесцентних ламп, 397 термометри, близько 221,5 кг електронного та електричного обладнання, 472,5 кг тари від побутової хімії. |  | 1412,295 тис.грн (в т.ч. МБ –1279,995 тис. грн., 20,20 тис. грн - кошти КП 112,1 тис. грн- міський фонд ОНПС) |
| 4 |  | Пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на міському полігоні побутових відходів |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконується. Забезпечується пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на полігоні ТПВ. Ущільнений шар відходів ізолюється шаром грунту (завезено 7,3 тис. куб. м грунту). |  | 1147,1 тис.грн кошти МКП «Спецкомунтранс» |
| 5 |  | Придбання сміттєвозів |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконується. Придбано техніку для ХКП «Спецкомунтранс» (вантажний фургон, легковий фургон, 4 сміттєвози). |  | 21374,1 тис.грн (в т.ч. МБ – 7428,0 тис. грн., 13946,1тис. грн - кошти МКП «Спецкомунтранс») |
| 6 |  | Придбання та встановлення євро контейнерів |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконується. Придбано понад 340 контейнерів евростандарту 1,1 куб.м. |  | 4491,7 тис.грн МБ |
| 7 |  | Будівництво водогону для пожежного гідранту |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконано. Здійснено будівництво водогону для пожежного гідранту. |  | 247,6 тис.грн МБ |
| 8 |  | Придбання сітчастих огорож |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконано . Придбано сітчасті огорожі |  | 240,0 тис. грн МБ |
| 9 |  | Ліквідація безхазяйних стихійних сміттєзвалищ |  | Управління ЖКГ |  | Виконується. 2016-2017 Протягом 2016-2017 років виявлено 23 та ліквідовано 16 стихійних сміттєзвалищ. 2018 виявлено 16 та ліквідовано 14 стихійних сміттєзвалищ. 2019 виявлено 17 та ліквідовано 15 стихійних сміттєзвалищ. 2020 виявлено 22 та ліквідовано 17 стихійних сміттєзвалищ. |  | - |
| 10 |  | Придбання автомобіля для збору, перевезення небезпечних відходів для подальшої їх утилізації |  | ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконано. |  | 745,0 тис.грн МБ |
| 11 |  | Сприяння будівництву сміттєпереробного комплексу, проведенню робіт з дегазації полігону шляхом залучення інвестицій (проект «Чисте місто» та ін.) |  | Відділ інвестицій та енергозбереження Управління ЖКГ ХКП «Спецкомунтранс» |  | Виконується. Працює робоча група в рамках проекту «Розумне довкілля». У 2018 році оголошено тендер на закупівлю “Розробка техніко- економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції)” Забезпечено заходи з реалізації проекту “Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону твердих побутових відходів, виробництво електроенергії”. |  | 341,0 тис.грн інші кошти |
| 12 |  | Пошук земельної ділянки під новий полігон ТПВ |  | Управління ЖКГ ХКП «Спецкомунтранс» |  | На стадії виконання Здійснюється викуп земельних ділянок з метою розширення полігону ТПВ . |  | 1694,715 тис.грн – кошти КП 505,20 тис. грн - МБ |
| Всього за заходами |  |  |  |  |  |  |  | 33074,41 тис.грн (в т.ч. МБ –15495,195 тис. грн., 16825,715 тис. грн- кошти КП, 341,0 тис.грн – інші кошти; 412,5 тис. грн- міський фонд ОНПС) |
| Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо |  | Управління молоді та спорту Управління освіти Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | Виконується. Щорічно проводиться фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер”, науково-практичну конференцію, присвячену міжнародному дню Землі. До Дня Південного Бугу спільно з Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів проведеяться засідання круглих столів та організовано прибирання прибережної смуги річки в межах міста. Серед учнів загальноосвітніх закладів розповсюджено міський екологічний бюлетень “Еко-поведінка у головоломках”. Видано збірку дитячих творів “Екологічні казки” (1300 примірників). Проведено місячники санітарної очистки та благоустрою міста та акцію “Врятуй планету – врятуй життя!” до Дня довкілля, тематичні бесіди для учнів 4-х класів у рамках проекту “80 днів навколо світу професій”, загальноміську толоку до Дня міста. У 2017 році прийнято участь у організації фестивалю ЧИСТО FEST, що проводиться громадськими активістами як продовження всеукраїнської акції з прибирання Let’s do it, Ukraine. В рамках Всеукраїнської екологічної акції “Посади дерево миру” висаджено 76 саджанців липи на вул. Львівське шосе, 70 декоративних кущів та дерев біля міського перинатального центру. Серед населення міста проведено роз’яснювальну роботу з розповсюдженням інформаційних листівок щодо заборони спалювання відходів та сухої рослинності, недопущення порушень Правил благоустрою території міста Хмельницького. Забезпечено друк поліграфічної продукції на екологічну тематику . |  | 351,0061 тис.грн (в т.ч. МБ – 83,4 тис. грн, 3,0 тис. грн- інші кошти; 264,6061 тис. грн- міський фонд ОНПС) |
| 2 |  | Забезпечення організації роботи з охорони довкілля в Хмельницькій міський централізованій бібліотечній системі |  | Управління культури і туризму |  | Виконується. Забезпечено комплектування літературою природничого характеру фондів Хмельницької міської Централізованої бібліотечної системи . У бібліотеках міста влаштовано 24 книжкові виставки з екологічної тематики, проведено 26 соціокультурних заходів: екологічна акція "Збережи ялинку", вечори пам’яті "Чорнобильський вітер по душах мете", екологічний калейдоскоп "Дивовижі природи", екоподорож "Багатолика планета" та інші. Підготовлено рекомендаційний список "Фауна Хмельниччини" та Бібліодайджест "Парки та сквери Хмельницького". |  | 96,297 тис. грн МБ |
| 3 |  | Організація природоохоронних заходів в закладах культури міста |  | Управління культури і туризму |  | Виконується. 2016-2017 Забезпечується організація та проведення тематичних вечорів, екологічних годин, годин цікавих повідомлень з охорони довкілля у молодіжному середовищі. |  | 16,5 – інші кошти |
| 4 |  | Проведення природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної освіти учнівської молоді в загально-освітніх закладах міста Забезпечення роботи класів природничого профілю |  | Управління освіти |  | Виконується. Організовано та проведено екологічні акції серед учнівської молоді міста Хмельницького: «Чисте повітря», «Опале листя», «Брати наші менші», «Збережи ялинку», «Здай батарейку – врятуй планету» та інші. Проведення конкурсу-захисту учнівських дослідницьких робіт (всеукраїнські конкурси «Юний дослідник», «Дотик природи», «Іntel-Eko Україна”, «Вчимось заповідувати»), конкурс «Еко-казка» та ін. Забезпечення роботи класів природничого профілю у навчально-виховних комплексах тощо (закуплено обладнання для профільних кабінетів). |  | 6462,323 тис.грн (в т.ч. МБ – 6438,838 тис. грн, 23,485 тис. грн- інші кошти) |
| 5 |  | Заходи спрямовані на підвищення рівня екологічної свідомості громадян |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  | На офіційному сайті хмельницької міської ради створено сторінку управління, де висвітлюється інформація про екологічні проблеми міста, фінансування природоохоронних заходів, стан навколишнього середовища міста Розповсюджено екологічну рекламу, інформаційні листівки та таблички з питань формування екологічної культури населення. |  | - |
| Всього за заходами |  |  |  |  |  |  |  | 6926,1261 тис.грн в т.ч.: 6618,535 тис.грн - міський бюджет; 264,6061 тис. грн -міський фонд ОНПС; 42,985 тис. грн. – інші кошти |
| Всього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  | 245790,203 тис.грн (в т.ч. МБ – 173494,695 тис.грн, 68411,904тис. грн - інші кошти, кошти підприємств 3883,604 тис. грн - міський фонд ОНПС) |