сімнадцятої сесії

27.06.2012

50

Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії міської ради від 26.06.2007 р. № 2

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення населення м.Хмельницького якісною питною водою у достатній кількості, керуючись Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки” та статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії міської ради від 26.06.2007 р. № 2 “Про затвердження програми “Питна вода м. Хмельницького на 2007-2020 роки”, виклавши програму “Питна вода м. Хмельницького на 2007-2020 роки” в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

Міський голова								С. Мельник

ПРОГРАМА

“Питна вода

м. Хмельницького

на 2012 – 2020 роки”

м. Хмельницький

2012 р.

Розділ I

Загальні положення

Програма "Питна вода м. Хмельницького на 2012 - 2020 роки" (далі Програма) розроблена на виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006– 2020 роки".

Розроблення Програми щодо забезпечення населення м. Хмельницького питною водою на 2012 – 2020 роки викликане:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Розділ II

Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води

Для водопостачання м. Хмельницького питна вода видобувається із підземних джерел з артезіанських свердловин, накопичується в резервуарах водопровідних насосних станцій, дезінфікується гіпохлоритом натрію, знезалізнюється і подається водогонами по розподільчій мережі до споживачів. Основна маса споживачів — населення.

Якість води по основним показникам відповідає діючим в Україні нормативам (ДСан ПіН 2.2.4.171-10).

Вода видобувається з 5-ти міських водозаборів і окремого, розташованого на відстані 34 км від міста Чернелівського водозабору. На водозаборах розташовано 76 свердловин та 9 насосних станцій 2-го підйому. Вода з Чернелівського водозабору подається в місто по водогону діаметром 1000 мм протяжністю 34 км. Кількість цієї води в загальному обчисленні становить до 99 % від витрат міста, тобто цей водозабір є домінуючим.

Термін експлуатації водозаборів: «Центральний» – з 1930 р., «Кудрянка» - з 1964 р., «Південний» - з 1965 р., «Західний» - з 1968 р., «Шаровечка» - з 1974 р., «Чернелівський» - з 1981 р., і він є достатньо потужним з запасом (105000 м3/добу) для подальшого освоєння та експлуатації. Наведене свідчить про те, що розташовані в місті та його околицях водозабори є достатньо старими (зношеними) і практично безперспективні, так як працюють на поступове виснаження, особливо «Центральний». Термін експлуатації свердловин та насосних станцій аналогічний терміну експлуатації водозаборів, в основному без відновлення та модернізації споруд, обладнання.

Для видалення з води заліза в місті на 3-х насосних станціях побудовані станції знезалізнення, потужності яких недостатньо для обробки всієї води, яка подається в місто.

Міські водозабори розташовані в основному в зоні інтенсивної техногенної діяльності, а Чернелівський – в зоні сільського господарства. В зв'язку з цим, гостро стоїть питання облаштування зон санітарної охорони водозаборів. Кошти на виготовлення проекту зон санітарної охорони в міському бюджеті відсутні. В зв'язку з цим, до цього часу вказані території зон санітарної охорони ІІ-ІІІ–го поясів не тільки забруднюються, а й забудовуються.

Протяжність мереж водопостачання станом на 01.01.12р. – 522,4 км, зношеність яких складає 46,7 %, а Чернелівський водогін, який побудований в одну нитку, зношений більш ніж на 60%. Насосне обладнання застаріле і потребує модернізації. На теперішній час побудовано 11,6 кілометрів другої нитки Чернелівського водогону. Проводиться модернізація технічного обладнання.

Подача води в місто становить в середньому 55 тис.м3/добу, а реалізація – 43,2 тис.м3/добу. Втрати і невраховані витрати води складають 31,7 %, що свідчить про значну зношеність трубопроводів.

Послугами систем централізованого водопостачання користуються 92047 абонентів. Водолічильний облік населення становить 68 %, в інших споживачів 99,9 %.

В місті працює господарчо-побутова каналізація в склад якої входять 329,4 км трубопроводів, 22 насосних станцій, два майданчика очисних споруд (КОС), один потужністю 30000 м3/добу, другий – 75000 м3/добу.

До 70% потужностей насосних станцій працюють 25-35 років, практично без модернізації, відновлення обладнання, агрегатів. До 50% трубопроводів також зношені або аварійні, недостатні по пропускній спроможності. Такий їх стан приводить до додаткового надходження в систему (15-20%) ґрунтових та поверхневих вод, транспортування та очищення яких не відшкодовується.

Міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” самостійно експлуатує більше 43 енергопостачальних підстанцій, розподільчого обладнання, до 150 км електричних кабельних та повітряних мереж.

Добове споживання електроенергії становить в середньому 91,3 тис. кВт. год.

Взагалі споруди водопроводу і каналізації міста будувались дуже енерговитратними, а трубопроводи малих діаметрів без перспективного їх використання з матеріалів, які швидко зношуються.

Результатом господарської діяльності починаючи з 2001 року були збитки, які станом на 1 січня 2012 року складали 29,4 млн. грн. Причиною збитковості було надання послуг з водопостачання та водовідведення для мешканців по збитковому тарифу.

Матеріали по встановленню економічно-обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення знаходяться на затвердженні в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є одним із основних питань модернізації системи питного водопостачання. Запровадження енергозберігаючих заходів дасть змогу зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання та упорядкувати в подальшому тарифи на питну воду у бік їх зниження.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

Розділ III

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення населення м. Хмельницького питною водою в необхідних обсягах, відповідно до встановлених нормативів та якості відповідно до нормативно-технічної документації.

Розділ IV

Шляхи і способи досягнення мети

Оптимальним шляхом досягнення мети є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорона джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правове забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Досягнення мети відбудеться за рахунок:

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

- інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

- будівництва і реконструкції каналізаційних очисних споруд для покращення ступеня очистки стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

- будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням  новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

- здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Розділ V

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

- реконструкція артезіанських свердловин із встановленням приладів обліку;

- капітальний ремонт мереж;

- впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання;

- інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

- будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

- доведення якості питної води до встановлених вимог державних стандартів;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

- виконання геологорозвідувальних робіт з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод в цілому для господарсько-питного водопостачання міста Хмельницького;

- обладнання водолічильниками вводів у житлові будинки.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Розділ VI

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- підвищення якості питної води та очищення стічних вод;

- надання населенню міста Хмельницького питної води, якість якої відповідає державним стандартам;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- поліпшення санітарної, епідемічної та екологічної ситуації в регіоні;

- підвищення ефективності функціонування міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів при наданні послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”.

Розділ VII

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевого бюджету, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

- коштів міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 173853,35 тис. грн., з яких за рахунок державного бюджету - 104510,0 тис. грн, за рахунок місцевого бюджету — 51114,61тис.грн. та 18228,74 тис. грн. - кошти МКП “Хмельницькводоканал”.

Секретар міської ради								В.Лесков

Директор

МКП “Хмельницькводоканал”							В. Кавун

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

програми «Питна вода м. Хмельницького на 2012 — 2020 роки»

1. Програма затверджена: рішенням Хмельницької міської ради від _______________  № ____.

2. Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: Закон України “Про внесення змін до Закону

3. України “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки”.

4. Розробник Програми: виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

5. Керівник Програми: перший заступник міського голови.

6. Виконавці Програми: міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал”.

7. Строк виконання — 2012 — 2020 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет | 104510 | 46800 | 48270 | 3020 | 2570 | 1570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Міський бюджет | 51114,61 | 16441 | 20639,61 | 3420 | 3450 | 2124 | 1510 | 1510 | 1010 | 1010 |
| Кошти міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал" | 18228,74 | 1428,74 | 1470 | 1870 | 2260 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Усього: | 173853,35 | 64669,74 | 70379,61 | 8310 | 8280 | 5894 | 4330 | 4330 | 3830 | 3830 |

Секретар міської ради												В.Лесков

Директор МКП “Хмельницькводоканал”										В. Кавун