**Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Період виконання | Орієнтов-на вар-тість,тис.грн. | Джерело фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат | Відповідальні |
| Обласний бюджет | Міськийбюджет | Фонд ОНПС | Інші кошти |
| 1 | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони) | *2016-2020* | *450,0* |  | *100,0* | *350,0* |  | Збільшення зелених зон загального користування | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм містаУправління ЖКГКП «Парки та сквери міста»КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 2 | Винесення меж в натуру територій природно-заповідного фонду | 2017-2019 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Дотримання вимог ЗУ «Про природно-заповідний фонд», збереження ландшафту паркової зони | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм містаКП «Парки та сквери міста»КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 3 | Витрати на резервування територій для заповідання (в т.ч. підготовка наукових обґрунтувань об’єктів заповідання) | 2016-2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Збільшення об’єктів природно-заповід-ного фонду | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 4 | Розробка та реалізація проекту реконструкції та утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Заріччя»  | 2017-2020 | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  |  | Збереження території природно-заповідного фонду | Управління ЖКГ |
| 5 | Розробка та реалізація проекту будівництва та утримання парку «Молодіжний» по вул. Рибалка в м. Хмельницькому  | 2016-2018 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 500,0 | Збільшення зелених зон загального користування, сприяння підви-щенню екологічної свідомості молоді | Управління ЖКГКП «Парки та сквери міста» |
| 6 | Корегування (розроблення) та реалізація проекту створення парку в межах вулиць Старокостянтинівське шосе та Трудової | 2016-2017 | 2 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 000,0 | Збільшення зелених зон загального користування | Управління ЖКГ |
| 7 | Утримання та оновлення об'єктів природно-заповідного фонду: дендропарку «Поділля», парку ім. Чекмана, парку «Заріччя», скверу ім. Шевченка, Ботанічного саду Хмель-ицького національного університету та ін., з розробкою відповідних проектів  | 2016-2020 | 18 260,0 |  | 15 200,0 | 60,0 | 3 000,0 | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фондуОхорона та збереження зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані. Благоустрій об’єктів зеленого господарства | Управління ЖКГКП по зеленому будівництву та благоустрою містаКП»Парки та сквери містаХмельницький національний університет |
| 8 | Встановлення (поновлення) знаків-аншлагів, межових знаків на території об”єктів природно-заповідного фонду | 2017-2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 9 | Утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших зелених зон міста | 2016-2020 | 5 800,0 |  | 5 500,0 |  | 300,0 |
| 10 | *Реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана*  | *2017-2019* | *170,0* |  |  | *170,0* |  | *Збереження тваринного світу* | *КП «Парки та сквери міста»**Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста* |
| 11 | *Заходи з озеленення міста*  | *2016-2020* | 2 580,0 |  | 1 780,0 | 800,0 |  | Збереження та відновлення зелених насаджень. Створення умов комфортного прожи-вання населення | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм містаКомунальні підприємства міста |
| 12 | Капітальний ремонт (омолодження) зелених насаджень вздовж вулиць міста (в т.ч. знешкодження омели на деревах) | 2016-2020 | 5580,0 |  | 5 560,0 | 20,0 |  | Продовження експлуатації зелених насаджень на території міста.Безпека життєдіяльності населення | Управління ЖКГКП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 13 | Капітальний ремонт (омолодження) зелених насаджень на територіях житлово-експлуатаційних контор міста | 2016-2020 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | Управління ЖКГЖЕКи |
| 14 | Капітальний ремонт (відновлення) газонів на території міста | 2016-2020 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | Збільшення зелених зон, естетична привабливість міста | Управління ЖКГКП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 15 | Інвентаризація зелених насаджень | 2017-2020 | 300,0 |  | 300,0 |  |  | Збереження зелених насаджень, контроль за їх станом | Управління ЖКГ |
| 16 | Боротьба з інвазивною рослиною – борщівником Сосновського на території міста | 2016-2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Збереження при-родних екосистем, безпека життєдіяль-ності населення | Управління ЖКГ |
| 17 | Розробка Комплексної програми розвитку та збереження зелених насаджень міста | 2017-2019 |  |  |  |  |  | Збереження , охорона зелених насаджень | Управління ЖКГКомунальні підприємства міста |
| 18 | Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького | 2017-2019 | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 19 | Підготовка рішення про введення мораторію терміном на 10 років на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою, а саме: в парках, скверах, прибудинкових територіях, рекреаційних, водоохо- ронних зонах та ін. ділянках зеленого господарства (у надзвичайних та аварійних ситуаціях факт видалення зелених насаджень оформляти актом обстеження зелених насаджень відповідною комісією) | 2016 |  |  |  |  |  | Управління ЖКГ |
|  | **Разом** |  | **45 650,0** |  | **39 240,0** | **1610,0** | **4 800,0** |  |  |

 Таблиця 3

**Раціональне використання водних ресурсів.**

**Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Строки виконан-ня, р.р.  | Орієнтов-на вартість,тис. грн. |  Джерело фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат | Відповідальні  |
| Облас-нийбюджет | Міськийбюджет | Фонд ОНПС | Кошти підпри-ємств,інші |
| 1 | Проведення робіт по відновленню зон суворого режиму артезіанських свердловин на водозаборах | 2016-2020 | 1 000,0 |  |  | За наявності  | 1 000,0 | Охорона підземних вод від забруднення | МКП “Хмельницьк-водоканал”Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 2 | Модернізація насосного обладнання на свердловинах | 2016-2020 | 1 300,0 |  | 1000,0 |  | 300,0 | Економія електро-енергії. Зменшення втрат води |
| 3 | Капітальний ремонт і заміна зношених мереж водопроводу та каналізації | 2016-2020 | 4 600,0 |  | 3000,0 |  | 1600,0 | Зменшення втрат води. Покращення якості питної води |
| 4 | Капітальний ремонт електричного, насосного обладнання та повітродувок | 2016-2018 | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Покращення якості очистки стічних вод |
| 5 | Капітальний ремонт первинних відстійників КОС 2 – 4 шт. | 2016-2017 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |
| 6 | Капітальний ремонт вторинних відстійників | 2016-2017 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 7 | Заміна зношених трубопроводів на КОС 300 м.п. | 2016-2017 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 8 | Очистка мулових майданчиків (КОС 2) | 2016-2018 | 400,0 |  |  |  | 400,0 | Дотримання техноло-гічного регламенту КОС |
| 9 | Реконструкція машинного залу ВНС-10 із заміною запірної арматури та насосного агрегату на сучасне енергозберігаюче обладнання | 2016 | 4 800,0 |  | 4 800,0 |  |  | Заходи з енергозбереження.Зменшення втрат води |
| 10 | Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційної насосної станції у м-нах Дубово, Лезнево з виготовленням проектно-кошторисної документації  | 20162017-2018 | 453,0 Згідно з проектно-кошторис-ною доку- ментацією |  | 453,0 |  |  | Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами |
| 11 | Будівництво системи водовідве-дення господарсько-побутових стоків, масиву індивідуальної забудови «Катіон» у м. Хмель-ницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації | 20172017-2018 | 475,03 600,0 |  | 475,03 600,0 |  |  |
| 12 | *Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них, в т.ч. станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, 6 а*  | *2016-2020* | *513,0* |  |  | *285,0* | *228,0* | Покращення якості очистки стічних вод |
| 13 | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм міста (прибирання, обкошування, розчистка русел під мостами тощо)  | 2016-2020 | *1800,0* |  | *1 600,0* | *200,0* |  | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм містаКомунальні підприємства |
| 14 | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану *водойм міста (в т.ч. біологічна меліорація водойм-зариблення)* | 2017- 2020 | 1 100,0 |  | 600,0 | 500,0 |  | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 15 | Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста | 2016-2018 | 300,0 |  |  | 200,0 | 100,0 | Контроль за станом води в річках П. Буг, Плоска, Кудрянка | МКП «Хмельницьк-водоканал»Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 16 | Організація моніторингу якості поверхневих вод, що надходять до Хмельницького водосховища (р. Плоска, р. П. Буг) | 2016-2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Управління ЖКГУправління з питань екології та контролю за благоустроєм |
| 17 | Виготовлення необхідної документації та винесення в натуру меж водоохоронних зон (в т.ч. прибережних смуг) річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка | 2016-2020 | 500,0 |  | 500,0 | За наявності |  | Охорона водоохо-ронних зон від незаконної забудови, збереження екосистеми | Управління земельних ресурсів та земельної реформи |
| 18 | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Плоскої: реконструкція, розчистка, з виготовленням проектно-кошторисної документації | *2016-2020* | *14 000,0* | *300,0* | *7 000,0* | *200,0* | *6 500,0* | Покращення технічного, санітарно-екологічного стану річки Плоскої,водойм в парку ім. Чекмана  | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм |
| 19 | Реконструкція існуючих водойм (каналів) в парку ім. Чекмана з ме-тою забезпечення постійного осві-ження та промивки існуючих водойм шляхом регулювання рівня води в гирлі річки Плоска з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2016-2017 | 250,0 |  | 250,0 |  |  | КП «Парки і сквери міста»Хмельницьке обласне управління водних ресурсів |
| 20 | Капітальний ремонт-очищення русла річки П. Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від вул. Трудової до вул. М. Рибалка з розробкою проектної документації | *2017-2020*  | *3 000,0* | *125,0* | *2 000,0* | *110,0* | *765,0* | Покращення санітарно-екологічного стану річки | Хмельницьке обласне управління водних ресурсівУправління ЖКГУправління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 21 | Утримання внутрішньогосподар-ських каналів осушувальної системи річки П. Буг  | 2016-2020 | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Недопущення підтоплення прилеглої території | Управління ЖКГ |
| 22 | Завершення робіт з розчистки та благоустрою струмка Безіменного, який протікає від вул. Інститутської до Хмельницького перинатального центру | 2016-2017 | 900,0 |  | 900,0 |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану водного об’єкту, створення скверу | Управління ЖКГ |
| 23 | Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування | 2016- 2020 | 650,0 |  | 650,0 |  |  | Покращання якості питної води | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста |
| 24 | Ліквідаційний тампонаж недіючої артезіанської свердловини по вул. Багалія (м-н Книжківці) | 2016-2017 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Недопущення забруд-нення підземних во-доносних горизонтів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 25 | Відведення земельної ділянки під проектування та будівництво локальних очисних споруд на зливові стоки, розробка проектної документації  | 2017-2020 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | Зменшення негативного впливу неочищених стічних вод на р. П.Буг | Департамент архітектури, містобудування та земельних відносинУправління ЖКГ |
| 26 | Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста | 2018-2020 | Згідно з проект-но-кошторисною доку-мента-цією | \* | \* |  | \* | *Управління ЖКГ**КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг**Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста* |
| 27 | Реконструкція (будівництво) каналізаційних очисних споруд м. Хмельницького | 2016-2020 | \* | \* |  | \* | Покращення якості очистки стічних вод | МКП “Хмельницьк-водоканал” |
| 28 | Виявлення та ліквідація самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Недопущення забруднення поверхневих водних об’єктів | МКП “Хмельницьк-водоканал” |
|  | **Разом** |  | 41 471,0 | 425,0 | 27 678,0 | 1 525,0 | 11 843,0 |  |  |

 Таблиця 4

 **Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Строки виконан-ня | Орієнтовна вартість,тис. грн. |  Джерело фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат | Відповідальні  |
| Обласний бюджет | Міськийбюджет | Фонд ОНПС | Інші кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|  | Встановлення лінії сортування відходів на міському полігоні ТПВ | 2017 | Згідно з проектно-кошторис-ною доку- ментацією  |  | \* |  | \* | Дотримання вимог експлу-атації міського полігону ТПВ | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 2 | Встановлення огорожі по периметру полігону побутових відходів | 2017 | 350,0 |  | 350,0 |  |  | Благоустрій при-леглої території, дотримання ви-мог експлуатації полігону ТПВ | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 3 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів) | 2016-2020 | 300,0 |  | *240,0* | *60,0* |  | Забезпечення роздільного збирання відходів | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,ХКП «Спецкомунтранс |
| 4 | Роботи, пов’язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів, які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батарейки)  | 2016-2020 | 250,0 |  |  | 250,00 |  | Зменшення негативного впливу на довкілля токсичних речовин | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,ХКП «Спецкомунтранс»  |
| 5 | Пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на міському полігоні побутових відходів | 2016-2020 | 2 985,0 |  |  |  | 2 985,0 | Дотримання вимог експлу-атації міського полігону ТПВ | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 6 | Придбання сміттєвозів | 2016-2020 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  | Забезпечення ефективної роботи підприємства в сфері поводження з побутовими відходами | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 7 | Придбання грейферного навантажувача | 2017-2020 | 1000,0 |  | 1 000,0 |  |  | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 8 | Придбання та встановлення євро контейнерів  | 2016-2020 | 9 000,0 |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 9 | Придбання самоскидів | 2017-2020 | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  |  | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 10 | Будівництво водогону для пожежного гідранту | 2016 | 249,0 |  | 249,0 |  |  |  |
| 11 | Придбання сітчастих огорож  | 2016-2020 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану міської території | ХКП «Спецкомунтранс» |
| 12 | Ліквідація безхазяйних стихійних сміттєзвалищ | 2016-2020 | 200,00 |  | 150,00 | 50,0 |  | Управління ЖКГ |
| 13 | Контроль за встановленням урн біля тимчасових споруд, зупинок та місць масового перебування населення | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Управління торгівліУправління з питань екології та контролю за благоустроєм містаУправління ЖКГ |
| 14 | *Придбання автомобіля для збору, транспортування небезпечних відходів у складі побутових для передачі на утилізацію*  | *2018-2019* | *400,0* |  | *160,0* | *240,0* |  | Вирішення основних питань поводження з побутовими відходами на території міста | Управління охорони здоров’я |
| 15 | Утилізація відходів деревини, опалого листя (в т.ч. підго-товка рішення про виділення земельної ділянки для компостування зазначених відходів) | 2017-2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Управління ЖКГДепартамент архітектури , містобудування та земельних ресурсів |
| 16 | Сприяння будівництву сміттєпереробного комплексу, проведенню робіт з дегазації полігону шляхом залучення інвестицій (проект «Чисте місто» та ін.) | 2016-2020 | Згідно з проектно-кошторис-ною до кумента-цією | \* | \* | \* |  | Відділ інвестицій та енергозбереженняУправління ЖКГХКП «Спецкомунтранс» |
| 17 | Пошук земельної ділянки під новий полігон ТПВ | 2016-2017 |  |  |  |  |  | Управління ЖКГХКП «Спецкомунтранс» |
|  | **Разом** |  | **38 634,0** |  | **30 549,0** | **600,0** | **7485,0** |  |  |

 Таблиця 5

**Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрямок просвітницької діяльності | Назва природоохоронного заходу та місце впровадження | Строки виконання | Орієнтовна вартість,тис. грн. | Джерело фінансування, тис. грн. | Відповідальні |
| Облас-ний бюджет | Міськийбюджет | Фонд ОНПС | Інші кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо | Організація фестивалю екологічної творчості «Свіжий вітер» серед учнівської молоді | 2016-2020 | *60,0* |  | *25,0* | *35,0* |  | Управління молоді та спортуУправління освіти Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 2 | Організація молодіжного фестивалю «Green Fest » | 2016-2017 | *40,0* |  |  | *10,0* | 30,0 | ГО «Молодіжний клуб розвитку»Управління молоді та спорту |
| 3 | Організація та проведення екологічних науково-практичнх конференцій, конкурсів,вікторин тощо  | 2016-2020 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм містаУправління освіти |
| 4 | Видання «Еко-бюлетня», інформаційних листівок тощо | 2016-2020 | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 5 | Виготовлення та розміщення екологічної реклами: плакатів на білбордах, сітілайнах, транслювання відеороликів, радіотрансляція тощо | 2016-2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 6 | Організація заходів з прибирання зелених зон до Дня довкілля, Дня Південного Бугу, Дня міста тощо | 2016-2020 | *60,0* |  |  | *50,0* | 10,0 |
| 7 | Забезпечення організації роботи з охорони довкілля в Хмельницькій міський централізованій бібліотечній системі  | Комплектування літературою природничого характеру фондів Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи | 2016-2020 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Управління культури і туризму |
| 8 | Влаштування книжково-ілюстра-тивних виставок, тематичних полиць, переглядів літератури та інших форм наочної інформації | 2016-2020 | 25,0 |  | 25.0 |  |  | Управління культури і туризму |
| 9 | Проведення циклів заходів до Дня Чорнобильської трагедії та до Дня довкілля в закладах культури міста | 2016-2020 |  |  |  |  |  |
| 10 | Організація природоохоронних заходів в закладах культури міста  | Організація проведення тематичних вечорів, екологічних годин, годин цікавих повідомлень з охорони довкілля у молодіжному середовищі та висвітлення проведених заходів у ЗМІ, соціальних мережах | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму |
| 11 | Проведення природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної освіти учнівської молоді в загально-освітніх закладах міста  | Оорганізація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді міста Хмельницького: «Чисте повітря», «Опале листя», «Брати наші менші», «Збережи ялинку», «Здай батарейку – врятуй планету» та інші | 2016-2020 | 7,0 |  | 2,0 | 5,0 |  | Управління освітиУправління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |
| 12 | Розробка методичного супроводу уроків до елективних курсів «Екологія середовища в якому ти живеш», «Чистому місту – чисте повітря», «Екологія води», «Місто як урбосоціоекосистема», «Екологія грунту» | 2016-2020 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Управління освіти |
| 13 | Конкурс-захист учнівських дослідницьких робіт (всеукраїнські конкурси «Юний дослідник», «Дотик природи», «Іntel-Eko Україна”, «Вчимось заповідувати») | 2016-2020 | 25,0 |  | 25,0 |  |  | Управління освіти |
| 14 | Створення міського відео-банку учнівських екологічних проектів | 2016-2020 | 3,0 |  | 3,0 |  |  | Управління освіти |
| 15 | Забезпечення роботи класів природничого профілю у навчально-виховних комплексах № 4, 7, гімназії №2, НВК № 9, ліцеї №17, ТБЛ. | 2016-2020 | 1347,0 |  | 1347,0 |  |  | Управління освіти |
| 16 |  | Організація роботи екологічних таборів в літньо-оздоровчий період на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста | 2016-2020 | 42,0 |  | 42,0 |  |  | Управління освіти |
| 17 | Організація екскурсій для дітей та учнівської молоді «Краса рідного краю» | 2016-2020 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | Управління молоді та спорту |
| 18 | Заходи, спрямовані на підвищення рівня екологічної свідомості громадян  | Проведення інформаційної роботищодо енергозбереження | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Відділ інвестицій та енергозбереження Управління молоді та спорту |
| 19 | Створення на сайті Хмельницької міської ради web-сторінки для інформування населення щодо стану довкілля в місті, висвітлення екологічних проблеми та шляхів їх вирішення, фінансування природоохоронних заходів  | 2016 |  |  |  |  |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм містаУправління охорони здоров’я |
| 20 | Здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури та боротьбу з шкідливими звичками шляхом проведення санітарно-освітньої роботи серед населення міста, висвітлення медико-екологічних проблем у засобах масової інформації | Здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури та боротьбу з шкідливими звичками шляхом проведення санітарно-освітньої роботи серед населення міста, висвітлення медико-екологічних проблем у засобах масової інформації | 2016-2020 |  |  |  |  |  | Управління охорони здоров’я |
|  | **Разом** |  |  | ***2 006,0*** |  | ***1 541,0*** | ***425,0*** | ***50,0*** |  |

 Таблиця 6

**Загальний обсяг прогнозного фінансування Програми**

**2016-2020 р.р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва розділу програми** | Запланованефінансування,тис. грн. | **Джерело фінансування, тис. грн.** |
| Обласний бюджет | Міський бюджет | Міський ФОНПС |  Інші кошти |
| **Заходи щодо покращання якості атмосферного повітря** | **113 581,0** | **-** | **44 953,0** | **135,0**  | **68 493,0** |
| **Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду** | **45 650,0** | **-** | **39 240,0** | **1 610,0** | **4 800,0** |
| **Раціональне використання водних ресурсів.****Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів** | **41 471,0** | **425,0** | **27 678,0** | **1 525,0** | **11 843,0** |
| **Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів** | **38 634,0** | **-** | **30  549,0** | **600,0** | **7 485,0** |
| **Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля** | **2 016,0** | **-** | **1 541,0** | **425,0** | **50,0** |
| **Всього** | **241 352,0** | **425,0** | **143 961,0** | **4 295,0** | **92 671,0** |