

Про підсумки роботи житлово- комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та завдання на наступний осінньо-зимовий період

 Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства В. Новачка «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та завдання на наступний осінньо-зимовий період», слід відмітити, що в місті проведена відповідна робота щодо забезпечення утримання житлово-комунального господарства в належному стані під час опалювального сезону 2018-2019 років.

 До експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років управляючими муніципальними компаніями «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», товариствами з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», «Житлово-експлуатаційне об’єднання», підприємствами та організаціями, які мають на балансі відомчий житловий фонд, об’єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, незважаючи на значну заборгованість мешканців за надані послуги,було підготовлено весь житловий фонд, саме 1599 житлових будинків.Управителями та балансоутримувачами були виконані всі необхідні заходи, що дало можливість провести опалювальний сезон без зривів та аварійних ситуацій.

 З метою забезпечення утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років комунальним підприємством по будівництву, ремонту та експлуатації доріг було використано 3953 тонни протиожеледної суміші, 1953,7 тонн солі.

 Аналізуючи роботу міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» (В. Скалій) та комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» (П. Возборський) в опалювальний період 2018-2019 років, варто відзначити, що під час підготовки до опалювального сезону підприємствами виконано заміну 8,6 тис. мп теплових мереж на попередньо ізольовані труби, виконано реконструкцію котельні на вул. Сковороди, 11, технічне переоснащення когенераційних установок в котельнях на вул. Водопровідній, 28, вул. Свободи, 44, реконструкцію центральних теплових котлів, модернізацію станції підкачки на вул. Кам’янецькій, 102 та інші роботи.

 Незважаючи на жорсткі вимоги газопостачальних компаній до теплопостачальних підприємств та завдяки роботам, які виконані під час реконструкції та капітального ремонту котлів, теплових мереж, технічного переоснащення котелень, опалювальний сезон розпочався своєчасно. За цей час не було порушень в наданні послуг теплопостачання та гарячого водопостачання житлового фонду і об’єктів соціального призначення.

 Міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал» (В. Кавун) в осінньо-зимовий період 2018-2019 років були підготовлені всі свердловини та водопровідні станції другого підйому, створено запас заглибних насосних агрегатів, проведена промивка та дезінфекція водопровідних мереж міста, підготовлено всі каналізаційні насосні станції та мулові майданчики, що дало можливість підприємству провести опалювальний період без суттєвих порушень в наданні послуг з водопостачання та водовідведення.

 Впродовж 2018-2019 років в загальноосвітніх навчальних закладах міста, закладах культури, охорони здоров’я, на об’єктах, що знаходяться в сфері управління управлінь транспорту та зв’язку, молоді та спорту був виконаний значний обсяг робіт з ремонту покрівель, водопровідно-каналізаційних мереж та опалювальних систем, що дозволило забезпечити їх надійну експлуатацію в осінньо-зимовий період.

 Управлінням житлово-комунального господарства, управляючими муніципальними компаніями, комунальними підприємствами, міським комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго», комунальним підприємством «Південно-Західні тепломережі», міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал», департаментом освіти та науки, управліннями охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, культури і туризму, молоді та спорту, міським комунальним підприємством по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності розроблені першочергові заходи щодо підготовки житлових будинків, будівель та споруд, теплового та водопровідного господарства до роботи в опалювальний період 2019-2020 років.

 На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства В. Новачка «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та завдання на наступний осінньо-зимовий період» взяти до відома.

 2. Затвердити першочергові заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років згідно з додатком.

 3. До 01.10.2019 керівникам установ, підприємств та організацій міської комунальної власності забезпечити своєчасне виконання робіт з підготовки будівель та споруд до опалювального сезону 2019-2020 років.

 4. До 01.10.2019 рекомендувати управителям багатоквартирних житлових будинків, керівникам товариств з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», «Житлово-експлуатаційне об’єднання», підприємств і організацій, які мають на балансі відомчий житловий фонд, головам правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків забезпечити підготовку житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

 5. До 30.10.2019 директору Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» О. Зіміну підготувати під’їзні дороги та дороги на полігоні твердих побутових відходів для експлуатації в осінньо–зимовий період.

 6**.** До 01.10.2019 в. о. директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг М. Ваврищуку придбати в необхідній кількості піщано-соляну суміш та підготовити всю наявну техніку для належного утримання вулично-дорожньої мережі міста в осінньо–зимовий період.

7. До 01.10.2019 керівникам міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» В. Скалію, міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» В. Кавуну, комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» П. Возборському, начальнику міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства І. Білокриницькому створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період.

 8. До 01.10.2019 керівникам міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» В. Скалію, комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» П. Возборському, директорам управляючих муніципальних компаній «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», товариств з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», «Житлово-експлуатаційне об’єднання», підприємств та організацій, які мають на балансі відомчий житловий фонд, головам правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, в управлінні та на обслуговуванні яких перебувають внутрішньобудинкові мережі тепло-, водопостачання, провести заміну непридатної для подальшого використання запірної арматури, завершити роботи з теплоізоляції мереж, ремонту, відновлення, промивки внутрішньобудинкових систем опалення, перевірки і забезпечення належного стану приладів обліку теплової енергії.

9. До 01.10.2019 керівникам управляючих муніципальних компаній, комунальних підприємств, департаменту освіти та науки, управлінь охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, культури і туризму, молоді та спорту вжити заходів щодо придбання в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів.

10. До 01.10.2019 рекомендувати управителям багатоквартирних житлових будинків, керівникам товариств з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», «Житлово-експлуатаційне об’єднання», підприємств і організацій, які мають на балансі відомчий житловий фонд, головам правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків вжити заходів щодо придбання в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів.

11. До 01.10.2019 начальнику управління житлово-комунального господарства В. Новачку розробити заходи щодо залучення спеціалізованої техніки підприємств та організацій всіх форм власності на боротьбу зі сніговими заметами та закріпити їх за вулицями, які не обслуговують комунальні підприємства.

12. Управляючим муніципальним компаніям активізувати просвітницьку роботу з мешканцями, щодо можливості участі в Програмі співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2019-2023 роки.

 13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка, заступника міського голови А. Нестерука, заступника міського голови Г. Мельник.

Міський голова О. Симчишин

. Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Першочергові заходи

з підготовки житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Строкивиконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управління житлово-комунального господарства |
| Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії «Центральна»,«Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна» |
| 1. | Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності | буд. | 685 | до 20.09.2019 |
| 2. | Відремонтувати покрівлі: |  |  |  |
|  | м’які | м2 | 7047 | до 01.10.2019 |
|  | шиферні | м2 | 946,5 | до 01.10.2019 |
|  | металеві | м2 | 36 | до 01.10.2019 |
| 3. | Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі будинків: |  |  |  |
| 4. | - системи гарячого водопостачання | буд. | 5 | до 15.09.2019 |
|  | - системи холодного водопостачання | буд. | 21 | до 15.09.2019 |
|  | Відремонтувати теплоізоляцію | мп | 45 | до 01.10.2019 |
| 5. | Відремонтувати елеваторні вузли | шт. | 1 | до 25.09.2019 |
| 6. | Виконати ремонт димарів | шт. | 55 | до 01.10.2019 |
| 7. | Виконати ремонт вхідних та підвальних дверей | шт. | 108 | до 01.10.2019 |
| 8. | Виконати ремонт під’їздів | шт. | 207 | до 01.10.2019 |
| 9. | Виконати ремонт швів стінових панелей | мп | 1342 | до 30.09.2019 |
| 10. | Засклити вікна на сходових клітках | м2 | 429 | до 25.09.2019 |
| 11. | Замінити труби центрального опалення | мп | 60 | до 25.09.2019 |
| 12. | Замінити каналізаційні труби | мп | 1039 | до 01.10.2019 |
| 13. | Замінити водопровідні труби | мп | 1393 | до 25.09.2019 |
| 14. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 206 | до 01.10.2019 |
| 15. | Підготувати інвентар для прибирання снігу та льоду:-лопати-віники-льодоруби | шт.шт.шт. | 1385573115 | до 20.09.2019 |
| 16. | Виконати герметизацію інженерних вводів | шт. | 27 | до 10.09.2019 |
| 17. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 15 | до 01.10.2019 |
| Міське комунальне аварійно-технічне підприємствожитлово-комунального господарства |
| 1. | Підготувати автомобільний транспорт до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 3 | до 01.10.2019 |
| 2. | Створити запас піщано-соляної суміші для посипки території підприємства та під’їзних шляхів | тонн | 0,5 | до 01.10.2019 |
| 3. | Створити резерв необхідних матеріалів для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах житлових будинків | тис. грн | 5,0 | до 01.10.2019 |
| 4. | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів в межах місячної норми споживання | тонн | 0,6 | до 01.10.2019 |
| 5. | Провести технічне обслуговування системи опалення адміністративного та інших приміщень підприємства | од. | 1 | до 01.10.2019 |
| 6. | Перевірка та обслуговування димових каналів житлових будинків |  | згідно графіків | до 01.01.2020 |
| 7. | Перевірка та обслуговування вентиляційних каналів в житлових будинках  |  | згідно графіків | до 01.01.2020 |
| 8. | Провести ущільнення гаражних воріт боксів | шт. | 2 | до 01.10.2019 |
| Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |
| 1. | Підготувати снігоочисну техніку для очистки доріг від снігу | шт. | 21 | до 01.10.2019 |
| 2. | Заготовити протиожеледну суміш | тис. тонн | 15,5 | до 01.10.2019 |
| 3. | Підготувати пересувну установку **«**Багела**»** для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 4. | Заготовити скол для роботи установки **«**Багела**»** в осінньо-зимовий період | тонн | 100 | до 01.10.2019 |
| 5. | Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш | тонн | 100 | до 01.10.2019 |
| 6. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки з розчищення вулиць від снігових заметів | літрів | 3000 дизпаливо600 бензин | до 01.10.2019 |
| 7. | Заготовити:- лопати-віники- льодоруби | шт. | 60100060 | до 20.10.2019 |
| Спеціалізоване комунальне підприємство «Міськсвітло» |
| 1. | Провести ревізію, фарбування шафI-170, підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 125 | до 01.10.2019 |
| 2. | Провести ремонт транспортних заходів до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 7 | до 01.10.2019 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрівм3 | 700 бензин1000 газ | до 01.10.2019 |
| 4. | Провести ревізію та прочищення систем опалення та всіх електромереж в приміщеннях | шт. | 2 | до 01.10.2019 |
| Комунальне підприємство по зеленому підприємству та благоустрою міста |
| 1. | Провести ремонт криниць в місті | шт. | 85 | згідно графіка |
| 2. | Провести ревізію системи опалення та всіх електромереж в приміщеннях | шт. | 6 | до 01.10.2019 |
| 3. | Провести підготовку техніки до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 7 | до 01.10.2019 |
| 4. | Провести підготовку теплиці до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпаливо800 бензин | до 01.10.2019 |
| 6. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 150 | до 01.10.2019 |
| 7. | Заготовити:- лопати-віники- льодоруби | шт. | 5070050 | до 01.10.2019 |
| Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» |
| 1. | Провести ревізію системи опалення майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 2. | Провести ревізію всіх електромереж в майстерні з ремонту автомобілів | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 3. | Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів |  |  | постійно |
| 4. | Заготовити землю для проведення пошарового пересипання на міському полігоні ТПВ | м3 | 4000 | до 01.10.2019 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 1000 дизпаливо1500 бензин | до 01.10.2019 |
| Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька ритуальна служба» |
| 1. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 50 | до 20.10.2019 |
| 2. | Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 5 | до 01.10.2019 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2019 |
| 4. | Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста | тонн | 30 | до 01.10.2019 |
| 5. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 300 дизпаливо300 бензин | до 01.10.2019 |
| 6. | Заготовити:- лопати- віники- льодоруби | шт. | 3060030 | до 01.10.2019 |
| Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Хмельницького» |
| 1. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 3 | до 01.10.2019 |
| 2. | Заготовити:- лопати-віники- льодоруби | шт. | 155005 | до 01.10.2019 |
| 3. | Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | 200 дизпаливо80 бензин | до 01.10.2019 |
| 4. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 30 | до 01.10.2019 |
| 5. | Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана | шт. | 2 | до 01.10.2019 |
| Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» |
| 1. | Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Зарічанській, 4, від ТК40 до ТК42 | м | 150 | до 01.10.2019 |
| 2. | Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Зарічанській, від ТК40 до котельні | м | 120 | до 01.12.2019 |
| 3. | Виконати реконстукцію теплової мережі на вул. Героїв АТО, від ТК17.3-16 до житлового будинку №3/1 | м | 330 | до 01.12.2019 |
| 4. | Замінити мережевий насос на вул. Бандери, 32/1, (велика котельня) | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 5. | Виконати реконструкцію котельні на вул. Зарічанській, 2 | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 6. | Виконати реконструкцію котельні на вул. Водопровідній, 48 | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 7. | Виконати реконструкцію котельні з прибудовою приміщення на вул. Кам’янецькій, 46/1, 48/1 | м | 1 | до 01.10.2019 |
| 8. | Виконати заміну котлів ВК-21 на КОЛВІ 2000, вул. Кам’янецька, 82 (котельня) | м | 2 | до 01.10.2019 |
| Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» |
| 1. | Виконати поточний ремонт КГУ №1, №2 | шт. | 2 | до 01.09.2019 |
| 2. | Виконати поточний ремонт котлів | шт. | 39 | до 01.10.2019 |
| 3. | Виконати поточний ремонт ЦТП | шт. | 15 | до 01.09.2019 |
| 4. | Виконати еколого-режимну наладка котлів | шт. | 8 | до 01.10.2019 |
| 5. | Виконати технічне опосвідчення водогрійних котлоагрегатів | шт. | 3 | до 01.10.2019 |
| 6. | Переобладнати теплову мережу попередньо ізольованими трубопроводами від т. А до ТК-452 на вул. Інститутській | м | 52 | до 01.08.2019 |
| 7. | Переобладнати теплову мережу попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-3А до т. Б на вул. Курчатова, 6 | м | 46 | до 01.09.2019 |
| 8. | Дообладнати в котельні на вул. Молодіжній, 2 електропривід димососу котла ТВГ-8М №1 шафою керування (22кВт) | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 9. | Замінити водяний підігрівач на сучасний пластинчастого типу | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 10. | Переобладнати теплову мережу попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-614 до ТК-616 на прв. П’яскорського, 6 | м | 104 | до 01.07.2019 |
| 11. | Виконати будівництво теплової мережі від ТК-111 до ТК-114 на вул. Львівське шосе | м | 230 | до 01.10.2019 |
| 12. | Влаштувати резервну лінію водопроводу до котельні на вул. Курчатова, 8/1Г | м | 26 | до 01.10.2019 |
| 13. | Ввести в експлуатацію когенераційну установку №3 на вул. Курчатова 8Б. | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 14. | Переобладнати теплові мережі попередньоізольованими трубопроводами канального прокладання на вул. Тернопільській, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4 | м | 141 | до 01.10.2019 |
| 15. | Виконати наладку гідравлічного режиму теплових мереж. | км | 69 | до 01.10.2019 |
| 16. | Відновити теплову ізоляцію внутрішньобудинкових мереж | буд. | 10 | до 01.10.2019 |
| 17. | Виконати поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення та ГВП з запірною арматурою | буд. | 76 | до 01.09.2019 |
| 18. | Виконати гідропневматичну промивку внутрішньо будинкових систем опалення | буд. | 12 | до 01.10.2019 |
| Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» |
| 1. | Виконати планові ремонтні роботи з підготовки свердловин до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 30 | до 01.10.2019 |
| 2. | Підготовити водопровідні станцій ІІ підйому до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 9 | до 01.10.2019 |
| 3. | Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста | км | 639,3 | до 01.10.2019 |
| 4. | Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин | шт. | 8 | до 01.10.2019 |
| 5. | Замінити та відремонтувати зношену запірну та регулюючу арматуру на мережах водопроводу | шт. | 24 | до 01.10.2019 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт і заміну аварійних ділянок водопроводу | м | 198 | до 01.10.2019 |
| 7. | Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів, замінити люки | шт. | 15 | до 01.10.2019 |
| 8. | Виконати планові ремонтні роботи з підготовки свердловин до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 30 | до 01.10.2019 |
| 9. | Виконати планові ремонтні роботи на каналізаційних насосних станціях | шт. | 25 | до 01.10.2019 |
| 10. | Очистити від мулу мулові майданчиків | шт. | 16 | до 01.10.2019 |
| 11. | Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС | шт. | 5 | до 01.10.2019 |
| 12. | Виконати капітальний ремонт колодязів та заміну люків на каналізаційних мережах | шт. | 20 | до 01.10.2019 |
| 13. | Виконати капітальний ремонт та заміну аварійних ділянок водовідведення | шт. |  | до 01.10.2019 |
| 14. | Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС | шт. | 5 | до 01.10.2019 |
| 15. | Виконати ремонт автотракторної техніки | шт. | 18 | до 01.10.2019 |
| 16. | Підготовити теплові пункти на ВНС, КНС та КОС | шт. | 3 | до 01.10.2019 |
| 17. | Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів | шт. | 5 | до 01.10.2019 |
| Управління культури і туризму |
| 1. | Виконати капітальний ремонт приміщення Центру національного виховання учнівської молоді, вул. Курчатова, 1 Б | шт. | 1 | до 01.11.2019 |
| 2. | Виконати ремонт приміщень дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:- ремонт покрівлі на вул. Проскурівській 60/1;* улаштувати тамбур на вул. Проскурівській, 69

-замінити вхідні двері на вул. Проскурівській, 60/1 | м2шт.шт. | 2011 | до 01.09.2019 |
| 3. | Виконати поточні ремонти приміщень в закладах культури (де є потреба) |  |  | до 01.09.2019 |
| 4. | Виконати ревізію, ремонт запірної арматури, теплоізоляцію трубопроводів, гідравлічне випробування трубопроводів та внутрішніх систем опалення, оформити акти готовності об’єктів на всі заклади культури |  |  | до 01.10.2019 |
| Управління транспорту та зв’язку |
| 1. | Направити листи керівникам підприємств, організацій, які, відповідно до укладених угод, будуть виконувати роботи щодо боротьби із сніговими заметами залізничних колій на станції Хмельницький, станції Гречани в зимовий період 2019-2020 |  |  | до 01.11.2019 |
| 2. | Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту з безпеки руху в зимовий період |  |  | до 01.11.2019 |
| 3. | Провести перевірку технічного стану транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період |  |  | до 01.11.2019 |
| 4. | Встановити контроль за станом небезпечних відрізків доріг |  |  | постійно |
| 5. | Проводити контроль за очищенням зупинок громадського транспорту від снігу і ожеледиці та посипанням їх піщано-соляною сумішшю |  |  | постійно |
| Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» |
| 1. | Підготовити рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 121 | до 01.11.2019 |
| 2. | Виконати середні ремонти тролейбусів | шт. | 12 | до 01.11.2019 |
| 3. | Виконати середній ремонт контактної мережі | км | 1,5 | до 01.11.2019 |
| 4. | Підготовити котельні до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  | до 01.10.2019 |
| 5. | Придбати нові автошини для рухомого складу:– для тролейбусів- для автобусів і вантажних автомобілів | шт.шт. | 360120 | до 01.11.2019 |
| 6. | Впровадити енергозберігаючі світильники- внутрішні- зовнішні | шт.шт. | 3459 | до 01.11.2019 |
| Управління молоді і спорту |
| 1. | Виконати заміну, ремонт та перевірку лічильників електроенергії, води та газу:- електролічильники- лічильники води- лічильники газу- теплові лічильники | шт.шт.шт.шт. | 42044 | до 01.10.2019 |
| 2. | Провести роботи з облаштування протипожежних кутків, ремонту протипожежних засобів в приміщеннях:- протипожежних кутків- перевірка вогнегасників-закупівля вогнегасників | шт.шт.шт. | 305010 | до 01.10.2019 |
| 3. | Провести перевірку газових сигналізаторів:- шаховий клуб, вул. Проскурівська, 66- стрілецький тир, вул. Березнева, 1 | шт.шт. | 12 | до 30.09.2019 |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів котелень ДЮСШ №2:- шаховий клуб на вул. Проскурівській, 66- стрілецький тир на вул. Березневій, 1 | шт.шт. | 12 | до 30.09.2019 |
| 5. | Укомплектувати господарські кутки технічними засобами прибирання в зимовий період (снігові лопати, віники, скребки) | шт. | 25 | до 30.09.2019 |
| 6. | Виконати ремонт даху спортивного комплексу ДЮСШ №3 на вул. Прибузькій, 3/1 | м 2 | 900 | до 01.10.2019 |
| 7. | Заготовити пісок та сіль для посипання території Хмельницьких ДЮСШ та центрів під час ожеледиці | тонн | 10 | до 01.10.2019 |
| 8. | Виконати роботи з утеплення вікон в приміщеннях Хмельницьких ДЮСШ та центрів | шт. | 29 | до 01.10.2019 |
| 9. | Виконати ремонт в Хмельницьких ДЮСШ та центрах :- дверей- вікон | шт.шт. | 510 | до 30.09.2019 |
| Управління охорони здоров’я |
|  | Хмельницька міська лікарня |  |  |  |
| 1. | Виконати капітальний ремонт неврологічного відділення №1 | м2 | 548,43 | до 01.05.2019 |
| 2. | Виконати капітальний ремонт палат та службових приміщень 4-го поверху корпусу №3 | м2 | 297,22 | до 01.10.2019 |
| 3. | Виконати капітальний ремонт покрівлі корпусу №4 | м2 | 2192,5 | до 01.10.2019 |
| 4. | Виконати реконструкцію покрівлі корпусу №2 | м2 | 6350,6 | до 01.10.2019 |
| 5. | Виконати капітальний ремонт покрівлі відділення реанімації | м2 | 344,6 | до 01.10.2019 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт переходу між корпусом №1 та корпусом №2 | шт. | 1 | до 01.10.2019 |
| 7. | Виконати капітальний ремонт ЛОР відділення | м2 | 100 | до 01.11.2019 |
| 8. | Виконати будівництво ДЕС для резервного електропостачання відділення амбулаторного гемодіалізу | шт. | 1 | до 01.07.2019 |
| 9. | Виконати капітальний ремонт ділянок інженерних мереж 1-го поверху та підвалу корпусу №4 | мп | 200 | до 01.05.2019 |
| 10. | Виконати поточний ремонт допоміжних приміщень корпусу №4 | м2 | 60 | до 01.06.2019 |
| 11. | Впровадити зовнішню систему блискавкозахисту та заземлення будівель лікарні | шт. | 1,0 | до 01.07.2019 |
|  | Приміщення управління охорони здоров’я |  |  |  |
| 12. | Виконати ремонтно-реставраційні роботи в підвальному приміщенні | м2 | 70 | до 01.11.2019 |
| 13. | Виконати поточний ремонт приміщень управління | м2 | 30 | до 01.12.2019 |
|  | Хмельницька інфекційна лікарня |  |  |  |
| 14 | Виконати капітальний ремонт тераси корпусу №2 | м2 | 100 | до 01.08.2019 |
|  | КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» |  |  |  |
| 15. | Виконати капітальний ремонт покрівлі приміщення головного корпусу на вул. Волочиській, 6 | м 2 | 1125 | до 01.09.2019 |
|  | КП Хмельницька міська дитяча лікарня |  |  |  |
| 16. | Виконати реконструкцію відділення хірургії | м 2 | 300 | до 01.12.2019 |
| 17. | Виконати капітальний ремонт міжповерхових стояків | шт. | 10 | до 01.11.2019 |
| Департамент освіти та науки |
| 1. | Замінити дерев`яні віконні блоки на металопластикові в закладах освіти | шт. | 40 | до 01.10.2019 |
| 2. | Утеплити фасад закладу дошкільної освіти (№ 21)Завершити утеплення фасадів 2 закладів загальної середньої освіти (ЗОШ №14; СЗОШ №15)Завершити утеплення закладу дошкільної освіти (№ 37) | м2 | 3250 | до 01.11.2019 |
| 3. | Виконати ремонт санітарних вузлів у закладах освіти | шт. | 9 | до 01.09.2019 |
| 4. | Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії | шт. | 14 | до 01.10.2019 |
| 5. | Виконати ремонт покрівель у навчальних закладах | м2 | 6463 | до 01.09.2019 |
| 6. | Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури | - | Усі заклади освіти | до 01.09.2019 |
| 7. | Замінити аварійні ділянки мереж водопостачання та опалення | мп | 1098 | до 01.10.2019 |
| 8. | Замінити аварійні ділянки каналізаційної мережі | мп | 164 | до 01.10.2019 |
| 9. | Заготовити для закладів освіти:- картоплі - овочів та фруктів | тоннтонн | 200112,2 | до 01.09.2019до 01.06.2019 |
| Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщенькомунальної власності |
| 1. | Виконати повірку теплових лічильників в приміщеннях навул. Проскурівській, 4/3вул. Інститутській, 5 | шт. | 2 | до 15.08.2019 |
| 2. | Виконати профілактичний ремонт теплових вузлів навул. Кам’янецькій, 2вул. Проскурівській, 4/3вул. Інститутській, 5вул. Подільській, 10/1 | шт. | 4 | до 15.08.2019 |

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

Начальник управління житлово-комунального господарства В. Новачок